سند پیاده‌سازی جامع پلتفرم «دانشگاه آنلاین هوشمند مبتنی بر AI»

Implementation Specification for Claude Code Agent — v1.0 (May 2026)

TL;DR (خلاصه برای Agent)

- این سند یک Build Spec کامل، عملیاتی و دستوری برای ساخت یک دانشگاه آنلاین بومی هوش مصنوعی (AI-Native University) با کیفیت جهانی، RTL فارسی‌اول، Mobile-First، WCAG 2.2 AA است که Claude Code باید آن را گام‌به‌گام اجرا کند.

- پشته رسمی: Next.js 15 (App Router) + TypeScript 5 + Tailwind CSS v4 (CSS-first @theme) + shadcn/ui (با rtl:true در components.json) + Vazirmatn (Persian) / Inter (Latin) + Framer Motion (motion/react) + GSAP ScrollTrigger + LiveKit SFU + NestJS/FastAPI microservices + PostgreSQL + Redis + Kafka + Qdrant + Kubernetes.

- ترتیب اجرای الزامی Agent: (۱) نصب اسکیل‌ها → (۲) Bootstrap monorepo → (۳) Design System (PART 1) → (۴) Public Site → (۵) Auth → (۶) Student → (۷) Course Player + Live → (۸) AI Tutor → (۹) Instructor → (۱۰) Admin/Governance → (۱۱) QA + Deploy. هیچ مرحله‌ای را نپریدن، هر «Agent Task Card» را تا حد «Acceptance Criteria» اجرا و سپس به مرحله بعد رفتن.

PART 0 — PROLOGUE: فلسفه پیاده‌سازی و راه‌اندازی Agent

0.1 مخاطب و نحوه استفاده

این سند مستقیماً برای Claude Code Agent نوشته شده است. لحن، دستوری (Imperative) است: «بساز»، «ایجاد کن»، «پیاده‌سازی کن». هیچ پاراگرافی روایی نیست؛ هر بخش، یا کد قابل کپی است، یا چک‌لیست اجرا، یا «Agent Task Card». اگر در حین اجرا با ابهامی روبه‌رو شدی، فرض را بر سخت‌گیرانه‌ترین گزینه از منظر امنیت، دسترسی‌پذیری و RTL بگذار.

0.2 نصب اسکیل‌های طراحی (الزامی — اولین گام)

اجرای دقیقاً به ترتیب زیر در ریشه پروژه:

# 1) UI/UX Pro Max — هسته اصلی هوش طراحی (78.9k ستاره؛ مرجع verbatim README ریپوی nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill)

/plugin marketplace add nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill

/plugin install ui-ux-pro-max@ui-ux-pro-max-skill

# 2) اسکیل‌های رسمی Anthropic — مارکت‌پلیس فعلی فقط این دو پلاگین را عرضه می‌کند:

/plugin marketplace add anthropics/skills

/plugin install document-skills@anthropic-agent-skills

/plugin install example-skills@anthropic-agent-skills

# پس از نصب example-skills، اسکیل کلیدی frontend-design به‌صورت خودکار فعال می‌شود

# (skills/frontend-design در ریپوی anthropics/skills). اسکیل‌های "web-design" و

# "animation-libraries" به‌عنوان اسکیل مستقل در anthropics/skills وجود ندارند؛ از

# frontend-design + قواعد PART 1 و PART 9 این سند به جای آن‌ها استفاده کن.

# 3) CLI جایگزین (در صورت نبود مارکت‌پلیس):

npm install -g uipro-cli

cd /path/to/project

uipro init --ai claude

پس از نصب، .claude/skills/ui-ux-pro-max/ و .claude/skills/frontend-design/ باید موجود باشند. کامند تأیید:

python3 .claude/skills/ui-ux-pro-max/scripts/search.py "online university AI" --design-system -p "PardisLearn"

0.3 دستوراتی که Agent باید بشناسد

- /ui-ux-pro-max <prompt> — برای فراخوانی دستی هوش طراحی.

- python3 .claude/skills/ui-ux-pro-max/scripts/search.py "<query>" --domain <product|style|color|typography|landing|chart|ux> --stack nextjs

- python3 .claude/skills/ui-ux-pro-max/scripts/search.py "<query>" --design-system --persist -p "PardisLearn" (تولید design-system/MASTER.md به‌عنوان Source of Truth).

- python3 .claude/skills/ui-ux-pro-max/scripts/search.py "<query>" --design-system --persist -p "PardisLearn" --page "dashboard" (override برای صفحه خاص).

پیش از تولید هر صفحه، این Prompt را به خودت بده (verbatim از README ریپو):

«I am building the [Page Name] page. Please read design-system/MASTER.md. Also check if design-system/pages/[page-name].md exists. If the page file exists, prioritize its rules. If not, use the Master rules exclusively. Now, generate the code...»

0.4 Bootstrap مونوریپو (الزامی — قبل از هر کدی)

# Turborepo + pnpm

pnpm dlx create-turbo@latest pardislearn --package-manager pnpm

cd pardislearn

# ساختار workspaceها:

# apps/

#   web/            (Next.js 15 — Student/Public/Instructor/Admin)

#   mobile/         (Expo + React Native — اختیاری برای MVP)

#   docs/           (Nextra)

# services/

#   gateway/        (NestJS 11 — API Gateway + Auth)

#   identity/       (NestJS — OIDC, MFA, SSO)

#   courses/        (NestJS — Course/Module/Session)

#   assessment/     (FastAPI — QTI 3.0 + CAT/IRT)

#   live/           (Go — LiveKit deployment + recording orchestrator)

#   ai-gateway/     (Python FastAPI — LLM router, RAG, agents)

#   analytics/      (Spring Boot — xAPI/Caliper LRS + ClickHouse sink)

#   notifications/  (NestJS — multi-channel)

#   payments/       (NestJS — Stripe-like generic)

#   search/         (FastAPI — OpenSearch + Qdrant)

# packages/

#   ui/             (shadcn/ui registry — RTL-aware, Persian-first)

#   tokens/         (Design tokens — CSS + TS)

#   sdk/            (Frontend SDK + types)

#   eslint-config/

#   ts-config/

#   schema/         (Prisma + Zod)

#   xapi/           (xAPI/cmi5/Caliper emitters)

#   qti/            (QTI 3.0 parser + renderer)

0.5 ابزار توسعه (الزامی)

- pnpm 9+, Node 22 LTS, Python 3.12, Go 1.23, JDK 21

- Vitest + Playwright + Storybook 8 + Chromatic

- ESLint 9 flat config + Prettier 3 + lint-staged + Husky

- Conventional Commits + Commitlint + Changesets

- Docker 24 + kind/k3d برای local k8s

PART 1 — DESIGN SYSTEM & VISUAL LANGUAGE

1.1 Brand Identity پیشنهادی

- نام محصول پیشنهادی: «پردیس‌لرن» (PardisLearn) — معنی «باغ یادگیری» در فارسی، تلفظ ساده برای انگلیسی‌زبان.

- Tagline فارسی: «دانشگاهی که با تو یاد می‌گیرد.»

- Tagline English: "A university that learns with you."

- شخصیت برند: عمیق، علمی، انسانی، پیشرفته اما گرم. نه «Tech-Bro»، نه «Stiff Corporate».

- Logo: Wordmark دوزبانه با یک نشانه‌ی هندسی الهام‌گرفته از «شمسه» اسلامی + node گراف عصبی.

1.2 Color Tokens (Light + Dark) — مبتنی بر OKLCH (Tailwind v4 default)

ریپوی ui-ux-pro-max به‌صراحت در README از پالت «AI purple/pink gradients» در دسته‌ی Anti-Patterns برای banking و education برحذر می‌دارد. ما به جای آن از یک پالت Deep Academic Blue + Saffron Accent استفاده می‌کنیم که هم با هویت آکادمیک ایرانی (آبی فیروزه‌ای، طلایی زعفرانی) همخوان است و هم با Anti-Pattern Checklist اسکیل frontend-design (Anthropic) از کلیشه‌ی «purple/pink gradient AI slop» فاصله می‌گیرد.

فایل packages/tokens/colors.css:

@import "tailwindcss";

@theme {

/* ===== PRIMARY — Deep Academic Indigo ===== */

--color-primary-50:  oklch(97% 0.02 250);

--color-primary-100: oklch(94% 0.04 250);

--color-primary-200: oklch(87% 0.08 252);

--color-primary-300: oklch(78% 0.12 254);

--color-primary-400: oklch(66% 0.16 256);

--color-primary-500: oklch(55% 0.19 258);   /* Base */

--color-primary-600: oklch(46% 0.20 260);   /* CTA */

--color-primary-700: oklch(38% 0.18 262);

--color-primary-800: oklch(30% 0.14 264);

--color-primary-900: oklch(22% 0.10 266);

--color-primary-950: oklch(15% 0.06 268);

/* ===== ACCENT — Saffron / Persian Gold ===== */

--color-accent-50:  oklch(98% 0.02 85);

--color-accent-100: oklch(95% 0.06 85);

--color-accent-200: oklch(90% 0.12 84);

--color-accent-300: oklch(83% 0.16 82);

--color-accent-400: oklch(76% 0.18 80);

--color-accent-500: oklch(70% 0.19 78);    /* Base saffron */

--color-accent-600: oklch(60% 0.18 76);

--color-accent-700: oklch(50% 0.16 74);

--color-accent-800: oklch(40% 0.13 72);

--color-accent-900: oklch(30% 0.09 70);

/* ===== EMERALD — Secondary (Knowledge / Live) ===== */

--color-emerald-500: oklch(64% 0.15 162);

--color-emerald-600: oklch(54% 0.16 162);

/* ===== NEUTRALS (slate) ===== */

--color-neutral-0:   oklch(100% 0 0);

--color-neutral-50:  oklch(98% 0.003 250);

--color-neutral-100: oklch(96% 0.005 250);

--color-neutral-200: oklch(92% 0.008 250);

--color-neutral-300: oklch(85% 0.012 250);

--color-neutral-400: oklch(70% 0.014 250);

--color-neutral-500: oklch(55% 0.014 250);

--color-neutral-600: oklch(42% 0.012 250);

--color-neutral-700: oklch(32% 0.010 250);

--color-neutral-800: oklch(22% 0.008 250);

--color-neutral-900: oklch(14% 0.006 250);

--color-neutral-950: oklch(8%  0.004 250);

/* ===== SEMANTIC ===== */

--color-success-500: oklch(64% 0.16 145);

--color-warning-500: oklch(75% 0.16 75);

--color-danger-500:  oklch(58% 0.22 25);

--color-info-500:    oklch(64% 0.14 220);

}

/* ===== Light theme semantic mapping ===== */

:root {

--bg-app:       var(--color-neutral-50);

--bg-surface:   var(--color-neutral-0);

--bg-elevated:  var(--color-neutral-0);

--bg-muted:     var(--color-neutral-100);

--fg-default:   var(--color-neutral-900);

--fg-muted:     var(--color-neutral-600);

--fg-subtle:    var(--color-neutral-500);

--fg-on-primary:var(--color-neutral-0);

--border:       var(--color-neutral-200);

--ring:         var(--color-primary-500);

--primary:      var(--color-primary-600);

--primary-hover:var(--color-primary-700);

--accent:       var(--color-accent-500);

}

/* ===== Dark theme ===== */

:root.dark, [data-theme="dark"] {

--bg-app:       var(--color-neutral-950);

--bg-surface:   var(--color-neutral-900);

--bg-elevated:  var(--color-neutral-800);

--bg-muted:     var(--color-neutral-800);

--fg-default:   var(--color-neutral-100);

--fg-muted:     var(--color-neutral-400);

--fg-subtle:    var(--color-neutral-500);

--border:       var(--color-neutral-800);

--ring:         var(--color-primary-400);

--primary:      var(--color-primary-500);

--primary-hover:var(--color-primary-400);

--accent:       var(--color-accent-400);

}

قاعده ضدالگو (Anti-Pattern): هرگز از gradient بنفش-صورتی (bg-gradient-to-br from-purple-500 to-pink-500) به‌عنوان رنگ Hero استفاده نکن. این الگوی «AI slop» است که هم اسکیل frontend-design Anthropic و هم README ریپوی ui-ux-pro-max به‌صراحت آن را به‌عنوان Anti-Pattern برای آموزش و بانکداری معرفی می‌کنند.

1.3 Typography Scale (Persian-first)

فونت اصلی فارسی: Vazirmatn (rastikerdar/vazirmatn — variable font، ۹ وزن، CDN: https://cdn.jsdelivr.net/gh/rastikerdar/vazirmatn@v33.003/Vazirmatn-font-face.css). فونت ثانویه فارسی (fallback): Noto Naskh Arabic. فونت لاتین برای کد و اعداد: JetBrains Mono. فونت لاتین متن: Inter (با هشدار: در صورت تمرکز روی برند منحصربه‌فرد، Inter را تنها به‌عنوان fallback استفاده کن و در hero از یک display font متمایز مثل Manrope یا Sora استفاده کن — مطابق توصیه‌ی verbatim اسکیل frontend-design: «Avoid generic fonts like Arial and Inter; opt instead for distinctive choices that elevate the frontend's aesthetics»).

// packages/tokens/typography.ts

export const fontFamilies = {

sansPersian: ['Vazirmatn', 'Noto Naskh Arabic', 'Tahoma', 'system-ui', 'sans-serif'],

sansLatin:   ['Manrope', 'Inter', 'system-ui', 'sans-serif'],

displayLatin:['Sora', 'Manrope', 'serif'],

mono:        ['JetBrains Mono', 'Menlo', 'monospace'],

};

export const typeScale = {

// فارسی نیاز به line-height بزرگ‌تر دارد (نقطه‌های زیر خط پایه)

'display-2xl': { size:'4.5rem', lh:'1.15', tracking:'-0.02em' },

'display-xl':  { size:'3.75rem',lh:'1.18', tracking:'-0.02em' },

'display-lg':  { size:'3rem',   lh:'1.20', tracking:'-0.015em' },

'h1': { size:'2.25rem', lh:'1.25', tracking:'-0.01em',  weight:700 },

'h2': { size:'1.875rem',lh:'1.30', tracking:'-0.008em', weight:700 },

'h3': { size:'1.5rem',  lh:'1.35', tracking:'-0.005em', weight:600 },

'h4': { size:'1.25rem', lh:'1.40', tracking:'0',        weight:600 },

'body-lg': { size:'1.125rem', lh:'1.70', weight:400 }, // فارسی نیاز به 1.7 دارد

'body':    { size:'1rem',     lh:'1.70', weight:400 },

'body-sm': { size:'0.875rem', lh:'1.65', weight:400 },

'caption': { size:'0.75rem',  lh:'1.50', weight:500 },

};

/* globals.css */

@theme {

--font-sans:    "Vazirmatn","Noto Naskh Arabic","Manrope","Inter",system-ui,sans-serif;

--font-display: "Sora","Manrope",serif;

--font-mono:    "JetBrains Mono",Menlo,monospace;

}

[lang="fa"], [dir="rtl"]:lang(fa) { font-family: "Vazirmatn","Noto Naskh Arabic",Tahoma,sans-serif; }

[lang="ar"], [dir="rtl"]:lang(ar) { font-family: "Noto Naskh Arabic","Vazirmatn",Tahoma,sans-serif; }

[lang="en"] { font-family: "Manrope","Inter",system-ui,sans-serif; }

1.4 Spacing, Radius, Shadow, Z-Index, Motion

@theme {

/* Spacing — 4px base */

--spacing: 0.25rem;          /* 4px */

/* Tailwind v4 خودکار p-1..p-96 از این تولید می‌کند */

/* Radius */

--radius-xs: 0.25rem;

--radius-sm: 0.375rem;

--radius-md: 0.5rem;

--radius-lg: 0.75rem;

--radius-xl: 1rem;

--radius-2xl: 1.5rem;

--radius-full: 9999px;

/* Shadow — subtle to dramatic, نه «soft pink Neumorphism» */

--shadow-xs: 0 1px 2px 0 oklch(0% 0 0 / 0.05);

--shadow-sm: 0 1px 3px 0 oklch(0% 0 0 / 0.08), 0 1px 2px -1px oklch(0% 0 0 / 0.06);

--shadow-md: 0 4px 6px -1px oklch(0% 0 0 / 0.08), 0 2px 4px -2px oklch(0% 0 0 / 0.06);

--shadow-lg: 0 10px 15px -3px oklch(0% 0 0 / 0.08), 0 4px 6px -4px oklch(0% 0 0 / 0.05);

--shadow-xl: 0 20px 25px -5px oklch(0% 0 0 / 0.10), 0 8px 10px -6px oklch(0% 0 0 / 0.06);

--shadow-2xl:0 25px 50px -12px oklch(0% 0 0 / 0.18);

--shadow-inner: inset 0 2px 4px 0 oklch(0% 0 0 / 0.05);

/* Motion */

--ease-fluid:  cubic-bezier(0.3, 0, 0, 1);

--ease-snappy: cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1);

--ease-out:    cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);

--duration-fast:    150ms;

--duration-base:    250ms;

--duration-slow:    400ms;

--duration-slowest: 700ms;

}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {

*, *::before, *::after {

animation-duration: 0.01ms !important;

transition-duration: 0.01ms !important;

scroll-behavior: auto !important;

}

}

/* Z-index layers */

:root {

--z-base: 0; --z-dropdown: 10; --z-sticky: 20; --z-overlay: 30;

--z-modal: 40; --z-popover: 50; --z-toast: 60; --z-tooltip: 70;

}

1.5 Iconography

- اصلی: Lucide React (npm i lucide-react).

- ثانویه: Heroicons (در صورت نیاز به تنوع).

- قاعده الزامی verbatim از Pre-Delivery Checklist ریپو: «No emojis as icons (use SVG: Heroicons/Lucide)».

- آیکن‌های جهت‌دار در RTL باید با کلاس rtl:rotate-180 فلیپ شوند (مطابق راهنمای رسمی shadcn/ui RTL).

1.6 Component Design Principles (Anti-Generic-AI-Look)

از SKILL.md رسمی اسکیل frontend-design Anthropic (verbatim):

- «NEVER use generic AI-generated aesthetics like overused font families (Inter, Roboto, Arial, system fonts), cliched color schemes (particularly purple gradients on white backgrounds), predictable layouts and component patterns, and cookie-cutter design that lacks context-specific character.»

- «Use CSS variables for consistency. Dominant colors with sharp accents outperform timid, evenly-distributed palettes.»

- «Pair a distinctive display font with a refined body font.»

- «Focus on high-impact moments: one well-orchestrated page load with staggered reveals (animation-delay) creates more delight than scattered micro-interactions.»

- «Spatial Composition: Unexpected layouts. Asymmetry. Overlap.»

- «Match implementation complexity to the aesthetic vision.»

1.7 Tailwind v4 Config کامل

Tailwind v4 از CSS-first است؛ نیازی به tailwind.config.ts نیست. تنها فایل لازم app/globals.css:

@import "tailwindcss";

@import "../packages/tokens/colors.css";

@import "../packages/tokens/typography.css";

@import "../packages/tokens/spacing.css";

@import "../packages/tokens/motion.css";

@plugin "@tailwindcss/typography";

@plugin "@tailwindcss/forms";

@plugin "@tailwindcss/container-queries";

@theme {

--breakpoint-sm: 40rem;   /* 640 */

--breakpoint-md: 48rem;   /* 768 */

--breakpoint-lg: 64rem;   /* 1024 */

--breakpoint-xl: 80rem;   /* 1280 */

--breakpoint-2xl: 96rem;  /* 1536 */

}

html, body { background: var(--bg-app); color: var(--fg-default); }

html[dir="rtl"] { font-feature-settings: "ss01","ss02","calt","liga","kern"; }

1.8 components.json shadcn/ui با RTL

{

"$schema": "https://ui.shadcn.com/schema.json",

"style": "new-york",

"rsc": true,

"tsx": true,

"rtl": true,

"tailwind": { "css": "app/globals.css", "baseColor": "neutral", "cssVariables": true },

"iconLibrary": "lucide",

"aliases": {

"components": "@/components",

"utils": "@/lib/utils",

"ui": "@/components/ui"

}

}

سپس DirectionProvider در root layout (مطابق راهنمای رسمی shadcn/ui):

// app/layout.tsx

import { Vazirmatn, Manrope, JetBrains_Mono } from "next/font/google";

import { DirectionProvider } from "@/components/ui/direction";

import "./globals.css";

const vazir = Vazirmatn({ subsets: ["arabic","latin"], variable: "--font-vazir" });

const manrope = Manrope({ subsets: ["latin"], variable: "--font-manrope" });

const mono = JetBrains_Mono({ subsets: ["latin"], variable: "--font-mono" });

export default function RootLayout({ children, params }: { children: React.ReactNode; params:{locale:string}}) {

const dir = params.locale === "fa" || params.locale === "ar" ? "rtl" : "ltr";

return (

<html lang={params.locale} dir={dir} className={`${vazir.variable} ${manrope.variable} ${mono.variable}`} suppressHydrationWarning>

<body className="min-h-dvh bg-app text-default antialiased">

<DirectionProvider direction={dir}>{children}</DirectionProvider>

</body>

</html>

);

}

PART 2 — INFORMATION ARCHITECTURE (IA)

2.1 Sitemap

/                                      (Landing)

/about /careers /press /contact

/programs                              (Degrees catalog)

/programs/[slug]

/courses                               (Catalog with filters)

/courses/[slug]                        (Course detail)

/instructors/[slug]

/pricing /for-universities /for-enterprises /for-educators

/blog /blog/[slug] /help /faq

/legal/{terms,privacy,cookies,accessibility,ai-policy}

/(auth)/login /signup /reset /verify /oauth/callback

/search

/app                                   (Student shell — protected)

/home /courses /courses/[id]

/courses/[id]/player/[lessonId]

/live/[roomId]

/tutor /tutor/[threadId]

/assignments /assignments/[id]

/quizzes /quizzes/[id]

/practice  /flashcards

/notes  /calendar  /progress

/grades /credentials /community

/mentor /library /career

/settings/{profile,notifications,privacy,ai,a11y,language,billing}

/support

/teach                                 (Instructor shell)

/home /courses /courses/[id]/builder

/lessons/[id]/edit  /slides/[id]

/live/[roomId]/host

/questions  /quizzes/builder

/grading  /roster  /office-hours

/approvals  /analytics  /earnings  /profile

/admin                                 (Tenant admin)

/dashboard /faculties /users /roles

/admissions /enrollment /terms /finance

/ai-governance /moderation /audit /reports

/sis /lti /branding /i18n /system /costs

/api/v1/*                              (REST + GraphQL gateway)

/lti/{launch,deep-link,ags,nrps,jwks}  (LTI 1.3 endpoints)

2.2 User Roles & Permissions Matrix (RBAC)

| نقش | حوزه | منابع کلیدی |
| --- | --- | --- |
| SuperAdmin | Platform | همه |
| TenantAdmin (Chancellor) | Tenant | کاربران، مالی، حاکمیت AI، گزارش‌ها |
| FacultyDean | Faculty | برنامه‌ها، استادان |
| DepartmentHead | Department | درس‌ها، روسترها |
| Instructor | Course | محتوا، نمره، کلاس زنده |
| TA | Course | تصحیح، پاسخ |
| Student | Self + enrolled | یادگیری، آزمون |
| Mentor | Mentorship | جلسات، یادداشت |
| Auditor | Read-only | لاگ‌ها |
| Parent/Guardian | Linked student | پیشرفت |
| AISafetyOfficer | AI Governance | پرامپت رجیستری، صف بازنگری |

سیاست: RBAC + ABAC با Casbin؛ subject → resource → action → context(tenant, time).

2.3 Navigation Patterns

- Topbar (sm-up): Logo + Search ⌘K + Notifications + Avatar.

- Sidebar (md-up): پنل اصلی navigation اپ.

- Bottom Tabs (mobile): Home, Courses, Tutor, Live, Profile.

- Breadcrumbs: در همه صفحات داخلی، مطابق semantic HTML <nav aria-label="Breadcrumb">.

- Command Palette (Cmd/Ctrl+K): جست‌وجوی سراسری در ویدئو/درس/سوال/کاربر.

PART 3 — PUBLIC / MARKETING PAGES

قاعده عمومی همه صفحات: هر صفحه باید این ساختار را داشته باشد: (۱) هدف، (۲) URL، (۳) Layout موبایل/دسکتاپ، (۴) Sections، (۵) Componentهای استفاده‌شده، (۶) CTAها، (۷) States، (۸) Animations، (۹) API endpoints، (۱۰) a11y notes، (۱۱) Acceptance Criteria، (۱۲) Agent Build Prompt.

3.1 Landing / Home

- هدف: تبدیل بازدیدکننده به ثبت‌نام رایگان یا مشاهده برنامه‌ها.

- URL: /

- Layout موبایل: stack عمودی، Hero 100vh، CTA چسبان bottom.

- Layout دسکتاپ: Hero asymmetric (60/40)، Bento grid برای features.

- Sections (به ترتیب اسکرول):

  - Hero — تیتر display، sub، دو CTA («شروع رایگان» / «مشاهده برنامه‌ها»)، تصویر illustration (Lottie یا SVG با motion).

  - Trust bar — لوگوی شرکا (grayscale، hover رنگی).

  - «دانشگاهی که با تو یاد می‌گیرد» — three pillars (Mastery / AI Tutor / Verified Credentials).

  - Bento grid فیچرها (۶ کارت با اندازه‌های متفاوت — Bento Grid Style طبق ui-ux-pro-max).

  - Live demo embed (AI Tutor مینیاتوری).

  - Programs preview (۴ degree highlight).

  - Instructor highlights (carousel).

  - Testimonials با ویدئو.

  - CTA Final + Newsletter.

  - Footer.

- CTAها:

  - «شروع رایگان» — variant="primary" size="lg" → /signup?role=student

  - «مشاهده برنامه‌ها» — variant="ghost" → /programs

  - «برای دانشگاه‌ها» — variant="link" → /for-universities

- States: loading skeleton برای Bento، error toast، success در newsletter submit.

- Animations:

  - Hero entry: stagger 0.08s، display title از y:24→0، duration 700ms ease-out (Framer Motion).

  - Bento cards: whileInView با viewport={{once:true,margin:"-100px"}}.

  - Scroll-linked parallax on hero illustration via GSAP ScrollTrigger.

  - prefers-reduced-motion: تمام animations به opacity-only fade تقلیل.

- API: GET /api/v1/programs?featured=true, GET /api/v1/instructors?featured=true, POST /api/v1/newsletter.

- a11y: skip link، landmarks (<header><main><footer>)، alt برای همه تصاویر، focus ring با 3:1 contrast.

- Acceptance: LCP <2.5s در 3G، CLS <0.1، Lighthouse a11y ≥95.

- Agent Build Prompt: «Build app/(public)/page.tsx as the Persian-first landing for PardisLearn. Use the design tokens from packages/tokens. Hero must use distinctive Sora display font (NOT Inter only). NEVER use purple→pink gradient — use the deep indigo + saffron palette. Implement Bento grid with 6 cards (sizes: 2x2, 2x1, 1x1, 1x1, 2x1, 1x1). Add Framer Motion stagger entry and one GSAP ScrollTrigger parallax. Respect prefers-reduced-motion. Acceptance: Lighthouse a11y ≥95.»

3.2 Course Catalog (/courses)

- Filters (LeftSidebar در md+، Sheet در sm): subject (multi-select chips), level (radio), language (fa/en/ar), price range, rating, duration, mode (self-paced / cohort / live), instructor.

- Result Grid: CourseCard component (Cover image 16:9, title, instructor avatar+name, rating stars, duration, level chip, price, «افزودن به علاقه‌مندی‌ها» heart toggle).

- URL state: فیلترها در searchParams (Next.js 15: searchParams Promise → await).

- Search: OpenSearch full-text + Qdrant semantic embedding.

- Pagination: Infinite scroll با IntersectionObserver، fallback به دکمه «بارگذاری بیشتر».

- API: GET /api/v1/courses?subject=...&level=...&page=...&q=...

- Acceptance: زمان پاسخ <300ms برای ۲۰ نتیجه، Skeleton حین loading.

3.3 Course Detail (/courses/[slug])

- Sections: Hero (cover + title + key metrics + Enroll CTA چسبان روی موبایل)، Tabs (Overview / Curriculum / Instructor / Reviews / FAQ)، Related courses.

- Curriculum: Accordion درختی Module→Lesson→Activity با duration و آیکن نوع (video/text/quiz/code).

- Schema.org: Course, Offers, Review, BreadcrumbList JSON-LD.

- API: GET /api/v1/courses/{slug}، POST /api/v1/enrollments.

3.4 صفحات استاد، Programs، Pricing، B2B

- Pricing با ۴ پلن (Free, Student, Pro, Institutional)، table responsive، toggle ماهانه/سالانه.

- For-Universities: case studies + ROI calculator + RFP Download.

3.5 Auth Pages

- Login (/login): Email + Password + MFA (TOTP/WebAuthn)؛ OAuth (Google, Apple, MS، در صورت در دسترس بودن SAML برای SSO).

- Signup سه مسیر: Student / Instructor / Institution؛ پس از انتخاب نقش، فرم تطبیق‌پذیر.

- Reset / Verify / OAuth callback: استاندارد.

- a11y: Accessible Authentication مطابق WCAG 2.2 SC 3.3.8 — passkey یا magic link به‌جای captcha مبتنی بر حافظه.

3.6 Error & System Pages

- not-found.tsx (404), error.tsx (500), offline.tsx (PWA), /maintenance — همه با همان visual language، illustration دوستانه، CTA «بازگشت به خانه».

PART 4 — STUDENT EXPERIENCE (تجربه دانشجو)

4.1 Student Dashboard (/app/home)

- Layout دسکتاپ: sidebar چپ (RTL: راست) ثابت، main grid ۳ستونه.

- Widgets:

  - «امروز» — جلسات زنده + ددلاین‌ها (timeline افقی).

  - «درس فعلی» — لینک ادامه از آخرین چاپتر.

  - «AI Study Planner» — توصیه شخصی روزانه از Tutor.

  - «Mastery Map» mini.

  - «استریک یادگیری» + XP.

  - «اعلان‌ها» (پنل لغزشی).

- State Empty: «هنوز در درسی ثبت‌نام نکرده‌ای — کاوش کاتالوگ».

4.2 Course Player (/app/courses/[id]/player/[lessonId])

- Layout: سه‌ستونه desktop:

  - Left/Start: Chapter list + transcript synced (highlighted line).

  - Center: Video Player سفارشی (HLS/DASH adaptive bitrate, captions, chapters, speed 0.5×–2×, quality picker, AB-loop).

  - Right/End: AI Sidebar (Tutor mode toggle: Tutor/Mentor/Critic/Examiner)، Notes panel، Q&A، Resources.

- Mobile: Tabbar bottom جایگزین right sidebar.

- Real-time features: auto-bookmark scroll position، watch-time xAPI events هر 30s.

- Components: <VideoPlayer/>, <TranscriptSync/>, <AITutorChat/>, <NoteTaker/>, <ChaptersList/>.

- xAPI: cmi5 Initialized در launch، Progressed با progress خطی، Completed در ≥90% + پاسخ به quiz پایان.

4.3 Live Classroom (/app/live/[roomId])

بر اساس LiveKit SFU (Go + Pion — verified از ریپوی رسمی github.com/livekit/livekit).

- Waiting room: preview camera/mic، تنظیم نام نمایشی، تست شبکه.

- In-call UI:

  - Grid view / Speaker view toggle.

  - Participants panel (با نقش: استاد، TA، دانشجو).

  - Chat (group + DM، اموجی reactions، Markdown).

  - Hand-raise queue.

  - Polls، Quiz pop-up.

  - Breakout rooms (max 50 group).

  - Whiteboard (Excalidraw-style — bundled component).

  - Screen share + remote control (با rate-limit و permissions).

  - Recording indicator (با اعلام حقوقی «این جلسه ضبط می‌شود»).

- Token issuance: JWT کوتاه‌مدت (15 دقیقه) از services/live/token — short-lived signed با API Secret.

- Acceptance: Sub-150ms latency در 90% sessions، support ۱۰۰۰ subscriber در یک room با simulcast (3 layers) + SVC.

4.4 AI Tutor Chat (/app/tutor)

- Mode switcher: Tutor (راهنما) / Mentor (انگیزشی) / Critic (نقاد) / Examiner (آزمونگر).

- Citations: هر پاسخ با inline marker [1], [2] → کلیک → پنل citation با لینک به منبع داخلی (lesson, slide timestamp).

- Memory: per-user long-term memory + per-course short-term context (پاک‌کردنی).

- Safety badges: «این پاسخ از LLM است؛ بررسی منبع توصیه می‌شود».

- Streaming: SSE با fallback به WebSocket.

4.5 Assignment Submission

- Rich editor (Tiptap) + file upload (chunked, resumable) + Monaco code editor + KaTeX math + handwriting (canvas).

4.6 Quiz / Exam

- Timer (visible, accessible)، flag question، navigation grid، auto-save هر 10s.

- Proctoring lightweight: webcam/mic checkbox با شفافیت کامل، گزارش anomaly نه auto-fail.

- در حالت high-stakes: face match + screen monitoring (با opt-in صریح و DPIA).

4.7–4.22 سایر صفحات

- Adaptive Practice: UI خروجی CAT engine، نمایش پیشرفت ability θ.

- Flashcards / SRS: الگوریتم FSRS، swipe gestures موبایل.

- Notes با timestamp برای ویدئو، جست‌وجوی cross-course.

- Calendar: Persian Jalali + Gregorian toggle.

- Progress / Mastery Map: heatmap per learning outcome.

- Grades & Transcripts: PDF قابل دانلود امضاشده با کلید موسسه.

- Credentials Wallet: Open Badges 3.0 با signed VC؛ دکمه «Add to LinkedIn / Backpack / Sumsub Wallet».

- Community / Forum: thread per course، DMها، study groups.

- Mentor Sessions Booking: Cal.com-style.

- Library: بحث‌برانگیز DRM-light برای منابع داخلی.

- Career Hub: Jobs board + portfolio builder از credentials.

- Settings: Profile, Notifications, Privacy (data export, RTBF request)، AI Preferences (مدل ترجیحی، personality)، Accessibility (font size 100–200%، high contrast، dyslexic font Atkinson Hyperlegible), Language fa/en/ar، Payment Methods.

PART 5 — INSTRUCTOR EXPERIENCE

5.1 Instructor Dashboard (/teach/home)

- Today's classes، Action Center (24 grading, 5 questions answered, 2 risk students).

- AI Summaries: «امروز ۳ دانشجو در فصل ۴ گیر کرده‌اند — توصیه: ضبط مینی-کلیپ توضیحی».

5.2 Course Builder (/teach/courses/[id]/builder)

- Tree view (Module→Lesson→Activity) drag&drop (dnd-kit).

- AI Course Generation Wizard (5 step): Goals → Audience → Outcomes (Bloom’s aligned) → Outline review → Generate first-pass content + slides + quizzes.

5.3 Lesson Editor + AI Co-Author

- Tiptap + AI inline commands (/improve, /simplify, /translate, /add-quiz).

5.4 Slide Generator

- Reveal.js-based; AI suggests visuals from Unsplash/internal media library; export PPTX (skill: pptx from anthropics/skills).

5.5 Live Class Host UI با Instructor Copilot

- Copilot Panel realtime: Speaker diarization labels، term extraction (نمودار اصطلاحات)، ambiguity alert («دانشجویان احتمالاً «همگرایی» را نفهمیدند — توضیح بیشتر؟»)، sentiment، Q&A suggested.

5.6 Post-Class Review

خروجی auto-generated: Transcript کامل + Summary + Key Concepts + FAQ + Quiz 10 سوال + Slides PDF.

5.7 Question Bank Manager

- QTI 3.0 import/export. ساختار QTI: Test→Part→Section→Item؛ Item شامل stimulus + interaction + response-processing. پشتیبانی choice-interaction, text-entry, match, hotspot, drag-and-drop, custom PCI.

5.8–5.15 سایر بخش‌های Instructor

- Quiz Builder، Grading Center با AI rubric + plagiarism + manual override، Roster + Risk View، Office Hours، Approval Queue، Analytics، Earnings/Payouts، Profile Editor.

PART 6 — ADMIN / OPERATOR / GOVERNANCE

6.1 Tenant Admin Dashboard

KPIs اجرایی: enrollments, retention, NPS, AI cost per active learner, completion, instructor satisfaction.

6.2 Faculty/Department/Program Management

CRUD کامل با soft-delete + audit.

6.3 User Management + OneRoster CSV

- Bulk import: OneRoster 1.2 CSV (per official 1EdTech spec) — فایل‌های اجباری: manifest.csv, orgs.csv, users.csv, classes.csv, enrollments.csv, courses.csv, academicSessions.csv, demographics.csv (optional).

- REST sync: OneRoster 1.2 REST API /ims/oneroster/rostering/v1p2/...

6.4 Roles & Permissions Editor

UI برای ویرایش policies Casbin.

6.5 Admissions Pipeline

Kanban: Applied → Reviewing → Interview → Decision → Enrolled. AI scoring با opt-in + شفافیت کامل (EU AI Act — Education قطعاً high-risk است طبق Annex III، پس تمام تصمیمات نیاز به human-in-the-loop دارد).

6.6–6.7 Enrollment & Term Management

Cohort-based با waitlist.

6.8 Financial Center

Tuition، invoices، scholarships، refunds. Stripe-like generic — هیچ درگاه ایرانی hardcode نشود؛ آداپتر PaymentGateway interface.

6.9 AI Governance Console — بسیار حیاتی

- Model Registry: فهرست تمام LLMها (vendor, version, intended use, risk tier طبق EU AI Act).

- Prompt Registry: نسخه‌بندی هر prompt با dev/staging/prod tags، diff viewer.

- Policy Engine: لیست سیاست‌های allow/deny.

- Safety Thresholds: content filter, PII detector, toxicity, hallucination score.

- Cost Budgets: per service, per tenant, per model — alert در 80%.

- Human Review Queue: هر decision high-risk (admissions, grading appeals, suspension recommendation) صف انسانی.

- Evaluation: regression evals برای هر تغییر prompt.

- Audit: هر تماس LLM ثبت می‌شود (input, output, model, latency, cost, user, decision).

6.10–6.18 Content Moderation, Audit Logs, Reports, SIS, LTI, Branding, i18n, System Health, Cost Dashboard

- Audit logs append-only، 7-year retention (FERPA + ایرانی).

- LTI Tool Management نصب tools خارجی با LTI 1.3 + Advantage.

- White-label: Tenant theme override بر --color-primary-* و logo و دامنه.

PART 7 — REAL-TIME / AI-NATIVE COMPONENTS

7.1 WebRTC Live Classroom (deep)

Architecture: LiveKit Server (Go) + Pion + Redis (multi-node coordination) + TURN (coturn) برای 15-20% شبکه‌های پشت NAT. Simulcast 3 layers (1080p/720p/360p) + AV1 SVC در صورت پشتیبانی.

7.2 Recording Pipeline

LiveKit Egress → S3 → ffmpeg post-process → HLS adaptive bitrate → CDN. سپس Speech-to-Text (Whisper large-v3 یا alternative)، speaker diarization (pyannote)، Vector indexing برای video search.

7.3 AI Tutor — Architectural Spec

- Agent Graph (LangGraph): Orchestrator → (Tutor | Mentor | Critic | Examiner) → Tool nodes (RAG search, calculator, code-runner, image-gen) → Safety filter → Response.

- RAG: Qdrant با embeddings per-course؛ chunking 512 tokens overlap 64؛ rerank با cross-encoder.

- Citations: هر claim باید source span داشته باشد؛ پاسخ بدون منبع تولید نمی‌شود.

7.4 AI Course Generator (Wizard)

خروجی: outline → modules → lessons → activities. هر مرحله human approval در instructor UI.

7.5 AI Slide Generator

PPTX/Reveal.js template + AI content + image search.

7.6 AI Proctoring (low-friction)

Camera/mic permission با explainability؛ گزارش به انسان، نه auto-fail.

7.7 AI Grading

Rubric-based با LLM + similarity match با reference answers + plagiarism (MOSS-style). نمره نهایی همیشه با confirmation انسان (high-stakes).

7.8 Adaptive Assessment (CAT)

1EdTech CAT v1.0 standard — REST API بین test-delivery و CAT engine. مدل IRT: 3PL (a, b, c). Item bank min 200 calibrated items per domain (per assess.com pilot guidelines). Stopping rule: SE(θ)<0.3 یا max items.

7.9 STT Live Captions

Server-side Whisper streaming → WebSocket → captioned overlay. ≤2s latency.

7.10 Video Search

Frame-level + transcript-level Qdrant index؛ نتایج با timestamp click → seek.

7.11 RAG Citation Component

<Citation source={...} snippet={...} confidence={0.92}/>.

7.12 Agent Graph Visualizer (admin)

DAG rendering با React Flow؛ live trace هر invocation.

7.13 NL Reporting (Text-to-SQL)

NL → SQL تولید توسط LLM، اجرا روی read-replica، نتایج به جدول + چارت. هیچ‌گاه write.

PART 8 — COMPONENT LIBRARY (atomic — packages/ui)

برای هر کامپوننت: variants, props, a11y. به علت محدودیت طول، خلاصه‌ی الزامات کلیدی:

- Button: variants primary | secondary | ghost | destructive | link | icon | fab. props: size sm|md|lg|xl, loading, leftIcon, rightIcon. a11y: aria-busy در loading، touch target ≥44×44px (WCAG 2.2 SC 2.5.8).

- Input (RTL-aware): <bdi> برای متن mixed، inputMode صحیح، numeric با Persian digits toggle.

- Select/Combobox: Radix + Downshift؛ keyboard nav کامل.

- Date Picker: react-day-picker/persian + date-fns-jalali — دو حالت Jalali / Gregorian.

- DataTable: TanStack Table + virtualization (TanStack Virtual)، column resize، sticky header.

- Toast: sonner، position top-end (RTL: top-start).

- Charts: Recharts برای ساده؛ Visx برای complex heatmap/sankey.

- VideoPlayer: react-player + HLS.js + Plyr-style controls؛ shortcuts ←→ kj.

- Code Editor: Monaco با تم adaptive به dark mode.

- Math Editor: KaTeX + mathlive (handwriting).

- Rich Text: Tiptap با extension‌های Persian list types.

- Whiteboard: tldraw embed.

- Notification Center: sheet با groups، mark all read.

- Command Palette: cmdk با sections (Courses, Lessons, Students, Reports).

PART 9 — INTERACTIONS, ANIMATIONS & MICRO-INTERACTIONS

9.1 جدول انیمیشن صفحات (نمونه‌ها)

| صفحه | Entry | Hover | Scroll | Exit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Landing Hero | stagger 80ms y:24→0 | — | parallax illustration (GSAP) | Fade |
| Course Card | scale 0.97→1 + opacity | translate-y:-4 + shadow-lg | inView fade up | — |
| Course Player → Live | shared layout (Framer) | — | — | — |
| Bento grid | stagger inView | tilt 3° | — | — |
| Modal open | scale 0.95→1 + bg fade | — | — | reverse |
| Toast | slide-in-x (RTL: -x) | — | — | slide-out |

9.2 الزامات

- پکیج: npm i motion gsap (Motion = نسخه جدید Framer Motion، import از motion/react).

- GSAP فقط در Client Components با 'use client'؛ cleanup حتمی در useGSAP.

- همه animations باید transform/opacity باشند، نه width/height.

- prefers-reduced-motion احترام؛ fallback به opacity-only.

PART 10 — BACKEND / API CONTRACT

10.1 Gateway Routes (OpenAPI 3.1 — نمونه)

paths:

/api/v1/auth/login:

post:

summary: Login with email/password (+optional MFA)

requestBody: {required:true, content:{application/json:{schema:{$ref:'#/components/schemas/LoginInput'}}}}

responses:

'200': {description:'OK', content:{application/json:{schema:{$ref:'#/components/schemas/Session'}}}}

'401': {description:'Invalid creds'}

/api/v1/courses:

get:

summary: List courses with filters

parameters:

- {name:q, in:query, schema:{type:string}}

- {name:subject, in:query, schema:{type:array, items:{type:string}}}

- {name:level, in:query, schema:{type:string, enum:[beginner,intermediate,advanced]}}

- {name:page, in:query, schema:{type:integer, minimum:1}}

responses:

'200': {content:{application/json:{schema:{$ref:'#/components/schemas/PagedCourses'}}}}

/api/v1/live/rooms/{roomId}/token:

post:

summary: Issue short-lived LiveKit JWT

security: [{BearerAuth: []}]

responses:

'200': {content:{application/json:{schema:{type:object, properties:{token:{type:string}, ttl:{type:integer}}}}}}

10.2 Services

- Auth (NestJS): OIDC + JWT (15min access + 30d refresh rotating) + WebAuthn + TOTP + SSO (SAML 2.0).

- Identity: user, profile, preferences, devices.

- Courses: course CRUD + Modules + Lessons + Resources.

- Enrollment: enrollment, waitlist, certificate of completion.

- Live: token issuance + room metadata + LiveKit webhook ingestion.

- Recording: egress orchestration → S3 → STT → indexing.

- Assessment: QTI 3.0 storage + CAT engine + delivery (FastAPI for math/IRT).

- Grading: rubric, AI grading, plagiarism check, human override.

- AI Gateway: model router (OpenAI/Anthropic/Google/open-source via vLLM)، prompt registry، safety filters، cost ledger، RAG (Qdrant).

- Notifications: WebSocket + Web Push + Email (SES) + SMS (Twilio).

- Analytics: xAPI LRS + Caliper Sensor receiver → Kafka → ClickHouse.

- Payments: Stripe-like generic.

- Search: OpenSearch (keyword) + Qdrant (semantic).

- Storage: S3 / MinIO با presigned URLs.

- WebSocket: Cluster mode با Redis adapter (Socket.IO یا native ws).

10.3 gRPC (internal)

- LiveService.IssueToken, AIService.Chat, AssessmentService.NextItem, GradingService.Grade.

PART 11 — DATA MODEL (PostgreSQL)

11.1 ER (Mermaid — مختصر)

erDiagram

TENANT ||--o{ FACULTY: has

FACULTY ||--o{ DEPARTMENT: has

DEPARTMENT ||--o{ PROGRAM: has

PROGRAM ||--o{ COURSE: contains

COURSE ||--o{ MODULE: has

MODULE ||--o{ LESSON: has

LESSON ||--o{ ACTIVITY: has

USER ||--o{ ENROLLMENT: enrolls

USER ||--o{ ROLE_ASSIGNMENT: holds

ENROLLMENT }o--|| COURSE: in

ACTIVITY ||--o{ ATTEMPT: yields

USER ||--o{ ATTEMPT: makes

USER ||--o{ CREDENTIAL: earns

COURSE ||--o{ LIVE_SESSION: schedules

LIVE_SESSION ||--o{ RECORDING: produces

USER ||--o{ AI_THREAD: owns

AI_THREAD ||--o{ AI_MESSAGE: contains

11.2 جداول کلیدی (نمونه DDL)

CREATE TABLE tenants (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

slug TEXT UNIQUE NOT NULL,

name TEXT NOT NULL,

brand JSONB DEFAULT '{}',

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

CREATE TABLE users (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE RESTRICT,

email CITEXT UNIQUE NOT NULL,

password_hash TEXT,            -- argon2id

mfa_secret_enc BYTEA,

preferred_locale TEXT DEFAULT 'fa',

status TEXT CHECK(status IN ('active','suspended','deleted')) DEFAULT 'active',

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

deleted_at TIMESTAMPTZ

);

CREATE INDEX ix_users_tenant ON users(tenant_id) WHERE deleted_at IS NULL;

CREATE TABLE courses (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL,

slug TEXT NOT NULL,

title_fa TEXT, title_en TEXT,

level TEXT, language TEXT[],

price_cents INTEGER DEFAULT 0,

status TEXT CHECK (status IN ('draft','review','published','archived')) DEFAULT 'draft',

UNIQUE(tenant_id, slug)

);

CREATE TABLE enrollments (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),

course_id UUID NOT NULL REFERENCES courses(id),

state TEXT CHECK(state IN ('enrolled','active','completed','withdrawn')) DEFAULT 'enrolled',

enrolled_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

completed_at TIMESTAMPTZ,

mastery JSONB DEFAULT '{}',  -- per learning outcome

UNIQUE(user_id, course_id)

);

CREATE TABLE ai_messages (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

thread_id UUID NOT NULL,

user_id UUID NOT NULL,

role TEXT CHECK(role IN ('user','assistant','tool','system')),

content TEXT,

model TEXT,

prompt_id TEXT,         -- ارجاع به Prompt Registry

cost_cents INTEGER,

tokens_in INTEGER, tokens_out INTEGER,

safety_flags JSONB,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

CREATE TABLE audit_log (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

tenant_id UUID, actor_id UUID, action TEXT NOT NULL,

resource_type TEXT, resource_id TEXT,

before JSONB, after JSONB,

ip INET, ua TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

) PARTITION BY RANGE (created_at);

11.3 Multi-tenancy

- MVP: Row-Level (tenant_id در همه جداول + RLS policies در Postgres).

- Enterprise: Schema-per-tenant با Citus یا Vitess.

PART 12 — STANDARDS COMPLIANCE

12.1 LTI 1.3 + Advantage

- پلت‌فرم ما هم Tool و هم Platform می‌شود.

- Endpoints: /lti/launch, /lti/oidc/init, /lti/jwks, /lti/deep-link/return.

- AGS (Assignment & Grade Services): lineitems, scores, results.

- NRPS (Names & Role Provisioning Services): memberships.

- Security: OAuth2 client_credentials با private_key_jwt (RFC 7523). HTTPS الزامی.

12.2 xAPI + cmi5

- LRS داخلی + امکان forward به external LRS.

- نمونه statement:

{

"actor":{"objectType":"Agent","account":{"homePage":"https://pardislearn.ir","name":"u-123"}},

"verb":{"id":"http://adlnet.gov/expapi/verbs/completed","display":{"en":"completed"}},

"object":{"id":"https://pardislearn.ir/courses/algebra-1/lesson/3","objectType":"Activity"},

"result":{"score":{"scaled":0.92},"completion":true,"duration":"PT12M30S"},

"context":{"registration":"e1f2a3b4-...","extensions":{"http://pardislearn.ir/x/cohort":"2026-spring"}},

"timestamp":"2026-05-18T10:23:00Z"

}

12.3 QTI 3.0 — Item Types پشتیبانی‌شده

choice-interaction, text-entry, extended-text, match, order, associate, hotspot, hottext, gap-match, graphic-gap-match, drawing, upload, custom PCI.

12.4 Caliper 1.2

Sensor در همه frontends؛ envelope با sensor, sendTime, dataVersion, data. Profiles: Assessment, Assignable, Forum, Grading, Media, Reading, Session, Tool Use.

12.5 OneRoster 1.2

هر دو binding (CSV + REST).

12.6 WCAG 2.2 AA — checklist 9 معیار جدید

- 2.4.11 Focus Not Obscured (Min) — focus لای sticky header مخفی نشود.

- 2.4.12 Focus Not Obscured (Enhanced — AAA).

- 2.4.13 Focus Appearance (AAA).

- 2.5.7 Dragging Movements — هر drag باید alternative single-pointer داشته باشد.

- 2.5.8 Target Size Min 24×24 CSS px (ما 44×44 می‌گذاریم).

- 3.2.6 Consistent Help.

- 3.3.7 Redundant Entry.

- 3.3.8 Accessible Authentication.

- 3.3.9 Error Prevention (AAA). حذف‌شده: 4.1.1 Parsing.

12.7 Open Badges 3.0

صدور به‌عنوان Verifiable Credential مطابق W3C VC Data Model v2.0 (که Open Badges 3.0 رسماً به‌آن align شده). امضای BBS+ یا EdDSA؛ DID issuer; resolver: did:web یا did:key.

PART 13 — SECURITY, PRIVACY, AI GOVERNANCE

13.1 Threat Model (STRIDE)

هر سرویس برگه threat-model در services/<name>/THREAT.md. تمرکز ویژه روی account takeover، session fixation، CSRF در LTI launch، prompt injection.

13.2 OWASP Web Top 10 — کنترل‌ها

A01 Broken Access Control: RBAC+ABAC، deny-by-default. A02 Crypto: TLS1.3، AES-256-GCM، Argon2id. A03 Injection: ORM (Prisma) + parameterized + input validation Zod. A04 Insecure Design: STRIDE per service. A05 Misconfig: Trivy + Checkov. A06 Vulnerable Components: Renovate + npm audit + Snyk. A07 Auth Failures: rate limit (10/min/IP)، WebAuthn، MFA. A08 Data Integrity: Sigstore for artifacts. A09 Logging: tamper-evident audit. A10 SSRF: allowlist outbound.

13.3 OWASP Top 10 for LLM 2025 — mitigations

- LLM01 Prompt Injection (#1 risk، طبق ranking رسمی OWASP GenAI 2025): دفاع defense-in-depth: instruction-data separation در system prompt، output filter، privilege restriction، human-in-the-loop برای hi-stakes، segregation untrusted content.

- LLM02 Sensitive Information Disclosure: redaction در input/output با PII detector.

- LLM03 Supply Chain: model provenance، SBOM، signed model weights.

- LLM04 Data/Model Poisoning: validation training data، detection drift.

- LLM05 Improper Output Handling: never eval()، sandbox code execution.

- LLM06 Excessive Agency: scope JWT tokens for tools؛ per-action confirmation.

- LLM07 System Prompt Leakage: هیچ secret در system prompt؛ ENV vars + KMS.

- LLM08 Vector & Embedding Weaknesses: RAG poisoning detection.

- LLM09 Misinformation: citations اجباری، confidence display.

- LLM10 Unbounded Consumption: rate-limit، cost budget tier.

13.4 NIST AI RMF Mapping (Govern/Map/Measure/Manage)

- Govern: Charter «AI Council» داخلی، policies، training.

- Map: هر use-case → risk register.

- Measure: evals (TEVV — Testing, Evaluation, Verification, Validation)، bias tests، fairness metrics.

- Manage: mitigation، monitoring drift، incident response.

13.5 EU AI Act — Classification

آموزش جزو Annex III (High-Risk) EU AI Act است (تصمیم‌گیری در educational assessment، determining access). الزامات: risk management system، data governance، technical documentation، record-keeping، transparency، human oversight (Article 14)، accuracy/robustness/cyber. مهلت: 2 آگوست 2026 برای الزامات Annex III (با احتمال تمدید تا 2 دسامبر 2027 طبق پیشنهاد Digital Omnibus در حال trilogue). جریمه عدم انطباق Annex III: تا €15M یا 3% گردش جهانی طبق Article 99(4) Regulation (EU) 2024/1689 — سقف €35M/7% فقط برای practices ممنوع Article 5 اعمال می‌شود.

13.6 Data Privacy — FERPA + GDPR + ایران

- FERPA: education records → access control، school official designation برای vendors، parent rights برای زیر 18.

- GDPR: legal basis (consent یا legitimate interest)، DPIA برای AI tutor + proctoring + adaptive، DPA با تمام sub-processors، RTBF.

- COPPA: اگر <13 → parental consent verifiable.

- ایران: قانون حمایت از داده‌های شخصی (در حال تصویب) → داده‌های دانشجویی داخل کشور؛ ذخیره‌سازی در data centers محلی (option توسط tenant).

13.7 Audit Log Spec

append-only، hash chain (مانند Bitcoin)، 7-year retention، tamper-evident، export قانونی.

PART 14 — DEVOPS & INFRA

14.1 Repo Structure

بخش 0.4.

14.2 Docker

هر سرویس multi-stage Dockerfile:

FROM node:22-alpine AS deps

WORKDIR /app

COPY package.json pnpm-lock.yaml ./

RUN corepack enable && pnpm i --frozen-lockfile

FROM node:22-alpine AS build

COPY --from=deps /app/node_modules ./node_modules

COPY . .

RUN pnpm build

FROM node:22-alpine AS run

USER node

COPY --from=build /app/dist ./dist

EXPOSE 3000

CMD ["node","dist/main.js"]

14.3 Kubernetes

- Helm charts per service تحت infra/charts/.

- Namespaces: prod, staging, dev, monitoring.

- Ingress: Traefik 3 + cert-manager + Let's Encrypt.

- Autoscaling: HPA + KEDA (event-driven از Kafka lag).

14.4 ArgoCD GitOps

infra/argocd/applications/*.yaml با pattern app-of-apps.

14.5 CI/CD (GitHub Actions)

Pipeline: lint → typecheck → test (unit+integration) → build → trivy scan → push registry → ArgoCD sync.

14.6 Observability

- Metrics: Prometheus + Grafana.

- Tracing: OpenTelemetry → Tempo.

- Logs: Loki.

- Errors: Sentry.

- Synthetic: Checkly.

- Custom AI metric: prompt-version, model, success-rate, hallucination-rate, cost-per-request.

14.7 SLOs

- API availability ≥ 99.9%.

- p95 latency < 250ms (catalog), < 800ms (AI tutor first token).

- Live session join < 3s.

- Recording processing < 10× realtime.

PART 15 — QUALITY & TESTING

- Unit: Vitest 80%+ coverage بر business logic.

- Component: Storybook 8 + Chromatic visual regression.

- Integration: Vitest + Testcontainers (DB/Kafka).

- E2E: Playwright (Chromium+Firefox+WebKit، LTR+RTL).

- Accessibility: axe-core in CI، manual screen reader pass (NVDA, VoiceOver).

- Load: k6 — 10k concurrent students + 200 live rooms.

- AI Evals: DeepEval / promptfoo؛ regression suite برای هر prompt change.

PART 16 — ROADMAP & DELIVERY PLAN

16.1 MVP (3 months)

- Design system + Public site + Auth + Catalog + Single course player + AI Tutor (RAG basic) + Single instructor.

- Acceptance: 100 concurrent learners، Lighthouse a11y ≥95.

16.2 Professional (6–9 months)

- Live classroom + Recording + STT + adaptive assessment + Marketplace + Mobile PWA.

16.3 Enterprise (12–18 months)

- LTI 1.3 Advantage cert + xAPI/Caliper cert + multi-tenant white-label + SIS sync + advanced governance + Persian + English + Arabic full.

16.4 Team

PM, Tech Lead, 4 FE, 4 BE, 2 AI/ML, 1 Data, 1 DevOps, 1 Designer, 1 QA, 1 a11y specialist, 1 instructional designer.

16.5 Sprint Plan (Scrum 2-week)

هفته‌ای planning + daily + review + retro + backlog grooming.

PART 17 — CLAUDE CODE AGENT BUILD INSTRUCTIONS

17.1 Setup Sequence

# Step 1: Skills

/plugin marketplace add nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill

/plugin install ui-ux-pro-max@ui-ux-pro-max-skill

/plugin marketplace add anthropics/skills

/plugin install example-skills@anthropic-agent-skills

/plugin install document-skills@anthropic-agent-skills

# Step 2: Monorepo

pnpm dlx create-turbo@latest pardislearn

cd pardislearn

pnpm i

# Step 3: Generate MASTER design system

python3 .claude/skills/ui-ux-pro-max/scripts/search.py \

"ai online university persian rtl" --design-system --persist -p "PardisLearn"

# Step 4: Init shadcn with RTL

cd apps/web

pnpm dlx shadcn@latest init   # answer rtl=true, baseColor=neutral

pnpm dlx shadcn@latest add direction button input dialog form table

17.2 Build Order (الزامی)

- Design System (PART 1) — packages/tokens + packages/ui + apps/web/app/globals.css.

- Public Site (PART 3) — pages 1–26.

- Auth (3.5).

- Student Dashboard + My Courses (4.1–4.2).

- Course Player + AI Tutor basic (4.2 + 4.4 + 7.3).

- Live Classroom (4.3 + 7.1) — Sprint اختصاصی.

- Assignment + Quiz + Adaptive (4.5–4.7 + 7.8).

- Instructor Builder + Grading (PART 5).

- Admin + Governance (PART 6) — AI Governance Console اولویت بالا.

- Standards (LTI/xAPI/Caliper/OneRoster — PART 12).

- QA + Deploy.

17.3 Agent Task Card الگو (مثال)

name: "Build Course Catalog Page"

file: apps/web/app/(public)/courses/page.tsx

dependencies: [packages/ui CourseCard, packages/sdk/courses, /api/v1/courses]

api: GET /api/v1/courses

components: [CourseCard, FilterSidebar, EmptyState, PaginationOrInfiniteList]

animations: [stagger entry 60ms, card hover translate -4 + shadow-lg]

acceptance:

- LCP <2.5s on 3G

- Filters update URL searchParams

- Skeleton on loading

- Lighthouse a11y >=95

- RTL: filter sidebar moves to start (right in fa-IR)

- Keyboard: tab through filters, all focus visible

test_command: pnpm test:e2e --grep "Catalog"

prompt: |

Build `app/(public)/courses/page.tsx`. Use Server Component for initial render with `searchParams`

as Promise (Next.js 15 contract). Filters render via `<FilterSidebar/>` Client Component receiving

initial values. Use Suspense with skeleton fallback. NO purple/pink gradient. Use saffron-accent

rating stars. Respect RTL: filter is start-aligned.

17.4 Final QA Checklist (verbatim from ui-ux-pro-max README Pre-Delivery)

- [ ] No emojis as icons (use SVG: Heroicons/Lucide)

- [ ] cursor-pointer on all clickable elements

- [ ] Hover states with smooth transitions (150-300ms)

- [ ] Light mode: text contrast 4.5:1 minimum

- [ ] Focus states visible for keyboard nav

- [ ] prefers-reduced-motion respected

- [ ] Responsive: 375px, 768px, 1024px, 1440px

- [ ] RTL parity tested (Persian + English)

- [ ] WCAG 2.2 AA — 9 new criteria audited

- [ ] OWASP LLM Top 10 mitigations verified

- [ ] EU AI Act high-risk obligations met

- [ ] FERPA + GDPR DPIA signed off

- [ ] xAPI/LTI/QTI/Caliper conformance test passed

17.5 Deployment Runbook

# Pre-deploy

pnpm test && pnpm test:e2e && pnpm lint && pnpm typecheck

trivy fs . && pnpm audit --prod

# Deploy

git tag v1.0.0 && git push --tags

# ArgoCD auto-syncs staging → manual approval → prod

# Post-deploy

pnpm test:smoke --env=prod

PART 18 — APPENDICES

18.1 Glossary (FA/EN)

| فارسی | English |
| --- | --- |
| یادگیری مبتنی بر تسلط | Mastery-Based Learning |
| پروفایل شناختی پویا | Dynamic Cognitive Learner Profile |
| دستیار هوشمند | AI Tutor |
| اعتبارنامه دیجیتال | Verifiable Credential |
| آزمون تطبیقی | Computer Adaptive Testing (CAT) |
| نظریه پاسخ سوال | Item Response Theory (IRT) |
| دروازه LLM | LLM Gateway |
| بانک سوال | Question Bank (QTI) |
| تصحیح هوشمند | AI Grading |
| پروکتورینگ | Proctoring |
| چندمستاجره | Multi-tenancy |
| بازیابی توام تولید | RAG |

18.2 Inspirations

- Coursera/edX (catalog UX, program structure), Khan Academy (mastery map), Duolingo (streaks/SRS), Brilliant (interactive lessons), MasterClass (premium video player), Notion (rich blocks editor), Linear (keyboard-first), Vercel (typography, dark mode polish), Stripe (docs + dashboard), Outschool (live class).

18.3 RFP Template (پیوست 98)

شامل: scope, deliverables, milestones, acceptance, SLAs, IP ownership, penalties, payment schedule, security requirements (ISO 27001 / SOC 2 آرزویی).

18.4 Coding Standards (پیوست 99)

- TypeScript strict mode، noUncheckedIndexedAccess, exactOptionalPropertyTypes.

- ESLint flat config با @typescript-eslint/strict-type-checked + stylistic-type-checked.

- Prettier 3 با printWidth:100, arrowParens:always.

- Conventional Commits + Commitlint.

- File naming: kebab-case for files، PascalCase for React components، camelCase for functions.

- Component naming: <DomainName + Variant> e.g. CourseCardCompact, CourseCardDetailed.

- Server components default; mark Client با 'use client' فقط در صورت نیاز به hooks.

18.5 Repository Structure (پیوست 100)

pardislearn/

├── apps/{web,mobile,docs}

├── services/{gateway,identity,courses,assessment,live,ai-gateway,analytics,notifications,payments,search}

├── packages/{ui,tokens,sdk,eslint-config,ts-config,schema,xapi,qti}

├── infra/{docker,k8s,helm,argocd,terraform}

├── docs/                  # Architecture, ADRs, runbooks

├── design-system/         # MASTER.md + pages/*

├── .github/workflows/

├── turbo.json

├── pnpm-workspace.yaml

└── package.json

Recommendations برای Agent (الزامی)

- همیشه قبل از تولید کد یک صفحه، design-system/MASTER.md را بخوان و سپس design-system/pages/<slug>.md را چک کن.

- هرگز از bg-gradient-to-br from-purple-500 to-pink-500 (یا هر variant مشابه) استفاده نکن — Anti-Pattern صریح در README.

- هرگز اموجی به‌جای آیکن استفاده نکن — از Lucide یا Heroicons.

- همیشه RTL پشتیبانی کن: dir="rtl" در html، logical classes (ms-*, me-*, ps-*, pe-*, start-*, end-*).

- همیشه WCAG 2.2 AA — به‌ویژه 9 معیار جدید — را در پایان هر صفحه تست کن.

- همیشه برای هر تماس LLM در سرویس ai-gateway، prompt را از Prompt Registry بخوان و cost را در ledger ثبت کن.

- هر صفحه‌ای که داده‌ی دانشجو نشان می‌دهد، یک رکورد در Audit Log بنویس.

- برای high-risk decisions (admissions, grading appeal, suspension): human-in-the-loop قبل از اعمال — مطابق Article 14 EU AI Act.

Caveats

- EU AI Act timelines ممکن است طبق پیشنهاد Digital Omnibus (در trilogue، می ۲۰۲۶) از 2 آگوست 2026 به 2 دسامبر 2027 برای Annex III سیستم‌ها تمدید شود — برنامه‌ریزی را با محتاط‌ترین تاریخ (2 آگوست 2026) انجام بده.

- اسکیل «animation-libraries» و «web-design» به‌عنوان اسکیل مستقل در ریپوی anthropics/skills (verified) موجود نیست — تنها 17 اسکیل رسمی شامل frontend-design, theme-factory, canvas-design, algorithmic-art, brand-guidelines وجود دارند. در صورت نیاز به انیمیشن، از Framer Motion + GSAP طبق PART 9 استفاده کن، نه از اسکیل جداگانه.

- CDN ریپوی Vazirmatn (cdn.jsdelivr.net/gh/rastikerdar/vazirmatn) از regulator-blocked CDN در ایران دسترسی محدود دارد؛ در tenant ایرانی، فونت را در S3 محلی خود host کن.

- LiveKit Open Source SFU محدودیت‌هایی در multi-region distributed mesh دارد؛ برای ≥1000 participant در یک room، migration به LiveKit Cloud یا mediasoup را در نظر بگیر.

- پروکتورینگ AI در EU AI Act ممکن است به دسته‌ی «emotion recognition»/«biometric categorization» نزدیک شود — مستندسازی DPIA حیاتی است؛ توصیه پیش‌فرض: opt-in صریح + alternative human proctoring.

- CAT IRT calibration نیاز به item bank از پیش کالیبره‌شده با ۲۰۰–۱۰۰۰ پاسخ‌دهنده پایلوت دارد؛ در MVP از classical scoring استفاده کن و CAT را در Professional milestone روشن کن.

- این سند Build Spec است نه Final Product — انتظار می‌رود Agent در حین اجرا تصمیمات تاکتیکی بگیرد ولی هر تصمیم خلاف اصول این سند را در ADR (Architecture Decision Record) ثبت کند.