پروپوزال جامع طراحی و پیاده‌سازی دانشگاه آنلاین هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی

عنوان پروژه

طراحی، توسعه و استقرار پلتفرم دانشگاه آنلاین هوشمند، تمام‌دیجیتال و مقیاس‌پذیر با استانداردهای جهانی آموزش، هوش مصنوعی، تحلیل یادگیری و کلاس آنلاین

طراحی، معماری، الگوریتم‌ها، استانداردها، تکنولوژی‌ها و نقشه راه پیاده‌سازی در مقیاس جهانی

نسخه سند

نسخه ۱.۰ — پروپوزال مفهومی، فنی و اجرایی برای طراحی محصول در مقیاس بالا

نسخه پیشنهادی برای طراحی یک دانشگاه آنلاین تمام‌دیجیتال، AI-Native، استاندارد، مقیاس‌پذیر و قابل عرضه در سطح ملی و بین‌المللی

تهیه‌شده بر اساس روندهای جهانی EdTech و استانداردهای روز یادگیری دیجیتال، هوش مصنوعی، تحلیل داده و امنیت.

| مشخصه | توضیح |
| --- | --- |
| نوع سند | پروپوزال مفهومی، فنی، اجرایی و معماری محصول |
| دامنه | دانشگاه آنلاین، LMS، کلاس آنلاین، دستیار هوشمند، تحلیل یادگیری، ارزیابی و گواهی |
| سطح مقیاس | از موسسه کوچک تا دانشگاه چنددانشکده‌ای و چندمستاجره در مقیاس ملی |
| رویکرد | AI-Native، Standards-First، Privacy-by-Design، Human-in-the-Loop |
| خروجی | سند مبنا برای طراحی محصول، RFP، جذب سرمایه، قرارداد توسعه و نقشه راه پیاده‌سازی |

# 1. چکیده اجرایی

این سند طرح جامع یک دانشگاه آنلاین هوشمند را تعریف می‌کند که در آن همه اجزای تجربه دانشگاهی، از پذیرش و ثبت‌نام تا کلاس زنده، ضبط، تولید محتوا، آزمون، تحلیل، گواهی، پشتیبانی، مشاوره و مدیریت آموزشی به صورت آنلاین و مبتنی بر هوش مصنوعی اجرا می‌شود. تفاوت اصلی این طرح با LMSهای سنتی آن است که هوش مصنوعی نه به صورت یک افزونه جانبی، بلکه به عنوان زیرساخت یادگیری، منطق تطبیق، موتور تصمیم‌یار و پشتیبان شناختی طراحی می‌شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

ایجاد دانشگاه آنلاین کاملاً بومی هوش مصنوعی و نه صرفاً دانشگاهی که از ابزارهای AI استفاده می‌کند.

ساخت معماری مقیاس‌پذیر، استاندارد و قابل اتصال به سامانه‌های ملی و بین‌المللی.

تبدیل هر کلاس زنده به دارایی آموزشی ساختاریافته، قابل جستجو و قابل ارزیابی.

کاهش هزینه تولید محتوا و افزایش کیفیت یادگیری از طریق عامل‌های هوشمند تخصصی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

پشتیبانی از کلاس آنلاین، ضبط ویدئو، گفتار به متن، تحلیل مفاهیم، تولید خلاصه، آزمون و تمرین.

داشبورد اختصاصی برای دانشجو، استاد، مدیر آموزشی، ادمین فنی و ناظر کیفیت.

قابلیت اجرا به صورت SaaS، Private Cloud و On-Premise برای نهادهای حساس.

پشتیبانی فارسی‌اول، چندزبانه، راست‌چین و سازگار با استانداردهای دسترسی‌پذیری.

پیاده‌سازی پیشنهادی

طراحی هسته LMS و دانشگاه به صورت microservice با API Gateway.

ایجاد AI Orchestration Layer برای مدیریت LLM، RAG، speech-to-text، توصیه‌گر و مدل‌های تحلیلی.

پیاده‌سازی Learning Record Store برای ثبت همه رویدادهای یادگیری.

استقرار روی Kubernetes با CDN، object storage، queue و observability کامل.

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

امکان اجرای یک ترم کامل آنلاین بدون نیاز به ابزار بیرونی الزامی.

ثبت، پردازش، جستجو و انتشار هوشمند حداقل یک کلاس زنده باید در MVP قابل اثبات باشد.

همه خروجی‌های حساس AI باید قابل بازبینی و لاگ‌برداری باشند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «چکیده اجرایی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 2. Abstract — English Executive Summary

This proposal defines a fully online AI-native university platform. The platform integrates LMS, virtual classroom, AI tutoring, multi-agent teaching support, content generation, adaptive assessment, learning analytics, credentialing, student administration, payment, governance, and interoperability into one scalable architecture. It is designed for institutions that need more than a course website: they need a complete digital university infrastructure.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

Build a standards-first platform aligned with LTI 1.3, QTI, xAPI, cmi5, Caliper, OneRoster, WCAG and responsible AI governance.

Provide real-time and post-class AI support including transcription, summarization, concept extraction, quiz generation and personalized explanations.

Enable faculty to move from content delivery to system design, learning outcome governance and human oversight.

Support large-scale multi-tenant deployment for universities, schools, institutes and enterprises.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

AI tutor for learners, AI copilot for instructors, AI admin assistant and AI quality reviewer.

RAG-based answers grounded in course materials and institutional policies.

Event-driven analytics pipeline for early warning, personalization and decision support.

Secure data isolation, identity management, audit logging and configurable AI policies.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Recommended stack includes TypeScript/Next.js, NestJS or Java/Kotlin Spring Boot, Python/FastAPI for AI, PostgreSQL, Redis, Kafka, ClickHouse, OpenSearch, Qdrant or pgvector, S3-compatible storage and Kubernetes.

Live classes should use WebRTC SFU architecture for interactive sessions and streaming/CDN for large webinars.

MLOps should include model registry, prompt registry, evaluation pipelines, safety filters, cost routing and human review queues.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «Abstract — English Executive Summary» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 3. مفهوم اسناد ارسالی

اسناد ارسالی بر یک نکته راهبردی تاکید می‌کنند: دانشگاه هوش مصنوعی، دانشگاهی نیست که فقط از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می‌کند؛ بلکه سیستمی است که از پایه با هوش مصنوعی به عنوان زیرساخت یادگیری، منطق تصمیم‌گیری و پشتیبانی شناختی طراحی شده است. این نگاه، محور اصلی نسخه تفصیلی پروپوزال حاضر قرار گرفته است.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تبدیل مفهوم «دانشگاه بومی هوش مصنوعی» به معماری محصول قابل پیاده‌سازی.

تعریف ماژول دانشگاهی به عنوان سیستم یادگیری خودتطبیق‌پذیر، نه محتوای آموزشی ایستا.

طراحی پروفایل شناختی پویا برای هر دانشجو.

ایجاد معماری چندعاملی شامل عامل آموزشی، عامل مربی، عامل انتقادی، عامل منتور و عامل ارزیاب.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

استاد باید نقش طراح سیستم یادگیری، ناظر علمی، تعریف‌کننده محدودیت معرفتی و اعتبارسنج داده آموزشی را داشته باشد.

AI باید دائما نحوه یادگیری دانشجو را مدل‌سازی کند و مسیر، توضیح، تمرین و بازخورد را تنظیم کند.

دانشگاه باید از حالت ترم و امتحان صرف، به معماری هوشمند تسلط، مهارت، داده و بازخورد مداوم تبدیل شود.

پیاده‌سازی پیشنهادی

در سطح محصول، هر درس دارای Agent Graph اختصاصی خواهد بود؛ هر Agent نقش آموزشی مشخص دارد.

در سطح داده، برای هر دانشجو Cognitive Learner Profile ساخته می‌شود که شامل دانش قبلی، سرعت یادگیری، مفاهیم مسلط، مفاهیم مبهم، سبک تعامل و ریسک افت است.

در سطح حاکمیت، استاد خروجی‌های AI را تایید و مرزهای مجاز پاسخ را تعریف می‌کند.

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

در هر درس باید بتوان نشان داد AI صرفاً پاسخ‌دهنده نیست، بلکه هماهنگ‌کننده یادگیری، تمرین، بازخورد و تحلیل است.

هر عامل AI باید نقش، محدوده، منابع مجاز، محدودیت‌ها و شاخص ارزیابی مستقل داشته باشد.

# 4. تعریف دقیق دانشگاه آنلاین بومی هوش مصنوعی

دانشگاه آنلاین بومی هوش مصنوعی یک زیرساخت آموزشی است که در آن آموزش، پشتیبانی، ارزیابی و مدیریت بر اساس داده، مدل شناختی دانشجو و عامل‌های هوشمند عمل می‌کند. چنین دانشگاهی فقط محل بارگذاری ویدئو، فایل و آزمون نیست؛ بلکه یک سیستم زنده و تطبیق‌پذیر است که به طور مداوم یاد می‌گیرد چگونه هر دانشجو بهتر یاد می‌گیرد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تعریف محصول در سطح دانشگاه، نه صرفاً سامانه دوره.

پیوند مدیریت آموزشی، تجربه یادگیری، AI و تحلیل داده در یک معماری واحد.

ایجاد دانشگاهی که بتواند برای آموزش رسمی، مهارتی، سازمانی و آزاد استفاده شود.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

پشتیبانی از ساختار دانشگاه، دانشکده، دپارتمان، رشته، درس، کلاس، ترم و cohort.

پشتیبانی از یادگیری زنده، ضبط‌شده، self-paced، blended، پروژه‌محور و مهارت‌محور.

امکان تعریف سیاست‌های آموزشی، ارزیابی، حریم خصوصی و AI برای هر موسسه یا درس.

پیاده‌سازی پیشنهادی

مدل دامنه باید شامل University, Campus, Faculty, Department, Program, Course, Module, Session, Assessment, Credential باشد.

برای هر درس، knowledge graph و learning outcome map ایجاد می‌شود.

برای هر دانشجو، learner state و mastery state نگهداری می‌شود.

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

یک دانشگاه واقعی باید بتواند ترم، برنامه، استاد، کلاس، دانشجو، نمره، مدرک و گزارش را در سامانه مدیریت کند.

سامانه باید بدون وابستگی کامل به یک مدل یا فروشنده AI طراحی شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «تعریف دقیق دانشگاه آنلاین بومی هوش مصنوعی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 5. اصول معماری آموزشی مبتنی بر تسلط

مدل آموزشی پیشنهادی باید به جای عبور خطی از محتوا، بر تسلط واقعی بر اهداف یادگیری تمرکز کند. دانشجو وقتی وارد مرحله بعد می‌شود که شواهد کافی از فهم، تمرین و کاربرد مفهوم وجود داشته باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تعریف اهداف یادگیری دقیق برای هر درس و جلسه.

اتصال هر محتوا، تمرین، آزمون و فعالیت به یک هدف یادگیری.

اندازه‌گیری تسلط به جای صرفاً حضور یا مشاهده ویدئو.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Learning Outcome Map برای هر درس.

Mastery Threshold قابل تنظیم.

Feedback Loop پس از هر فعالیت.

پیاده‌سازی پیشنهادی

ذخیره اهداف یادگیری در Course Service.

ثبت رویدادها در LRS.

محاسبه mastery در Analytics Service.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Knowledge Tracing

Item Response Theory

Rule-based mastery برای MVP

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر دانشجو باید بداند روی کدام هدف یادگیری مسلط است و کجا نیاز به تمرین دارد.

ریسک‌ها و ملاحظات

تعریف مبهم اهداف یادگیری باعث خروجی ضعیف AI می‌شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «اصول معماری آموزشی مبتنی بر تسلط» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 6. مدل پروفایل شناختی پویا

پروفایل شناختی پویا نماینده دیجیتال وضعیت یادگیری دانشجو است. این پروفایل ثابت نیست و با هر کلاس، پرسش، آزمون، مشاهده و تمرین به‌روزرسانی می‌شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

شناخت سطح فعلی دانشجو.

شناسایی سبک تعامل و سرعت یادگیری.

تشخیص مفاهیم مبهم و مسیر جبرانی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

ذخیره مهارت‌ها، مفاهیم، پیشرفت، ریسک و ترجیحات.

توضیح قابل فهم برای استاد و دانشجو.

کنترل حریم خصوصی و امکان مشاهده/اصلاح داده‌های حساس.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Learner Profile Service با schema نسخه‌بندی‌شده.

Feature Store برای مدل‌های ML.

داشبورد دانشجو و استاد.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Bayesian Knowledge Tracing

Deep Knowledge Tracing

Clustering رفتار یادگیری

Explainable AI برای علت توصیه‌ها

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

پروفایل باید بتواند حداقل سه پیشنهاد قابل اقدام تولید کند: درس بعدی، تمرین جبرانی، هشدار به استاد.

ریسک‌ها و ملاحظات

پروفایل نباید تبدیل به برچسب دائمی یا محدودکننده برای دانشجو شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «مدل پروفایل شناختی پویا» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 7. معماری چندعاملی آموزش

بر اساس ایده اسلایدها، دانشگاه AI-Native به جای یک چت‌بات واحد باید از مجموعه‌ای از عامل‌های تخصصی استفاده کند. هر عامل وظیفه، مرز، ابزار و معیار کیفیت خود را دارد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تفکیک نقش توضیح، تمرین، انتقاد، ارزیابی و منتورینگ.

کاهش خطای AI از طریق تقسیم مسئولیت و کنترل متقابل.

ایجاد تجربه آموزشی نزدیک‌تر به تیم انسانی استاد، کمک‌استاد، منتور و ارزیاب.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Agent آموزشی برای توضیح مفاهیم.

Agent مربی برای پرسش کاوشگرانه.

Agent انتقادی برای چالش فرضیات.

Agent منتور برای مسیر بلندمدت.

Agent ارزیاب برای بازخورد و rubric.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Agent Orchestrator در AI Service.

Policy Engine برای مجوز هر Agent.

Shared Memory کنترل‌شده برای زمینه درس و دانشجو.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

LLM Agents

Tool Calling

RAG

Reflection Patterns

Debate/Reviewer Agent

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر پاسخ رسمی باید مشخص کند کدام Agent آن را تولید کرده و بر اساس چه منابعی بوده است.

ریسک‌ها و ملاحظات

Excessive agency و اقدام خودکار بدون کنترل انسانی باید محدود شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «معماری چندعاملی آموزش» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 8. نقش جدید استاد در دانشگاه هوش مصنوعی

در این مدل، استاد حذف نمی‌شود؛ نقش او از ارائه‌دهنده صرف محتوا به طراح تجربه یادگیری، ناظر علمی، اعتبارسنج داده و تصمیم‌گیرنده نهایی ارتقا می‌یابد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

افزایش اثرگذاری استاد با کاهش کارهای تکراری.

حفظ قضاوت انسانی در مسائل حساس.

تبدیل استاد به طراح سیستم آموزشی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

استاد باید بتواند اهداف یادگیری، منابع مجاز، محدودیت پاسخ AI و سیاست ارزیابی را تعریف کند.

استاد باید خروجی AI را تایید، رد یا اصلاح کند.

استاد باید گزارش فهم کلاس را ببیند.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Instructor Console شامل AI Copilot، Content Review Queue، Assessment Review و Intervention Dashboard.

نسخه‌بندی تغییرات استاد روی خروجی AI.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Human-in-the-loop workflows

Rubric-assisted grading

Learning analytics summarization

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هیچ نمره نهایی بدون امکان بازبینی انسانی قطعی نشود.

ریسک‌ها و ملاحظات

اگر استاد حس کند AI جایگزین اوست، پذیرش محصول کاهش می‌یابد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «نقش جدید استاد در دانشگاه هوش مصنوعی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 9. هسته LMS و ساختار دانشگاه

هسته LMS باید ساختار رسمی دانشگاه، آموزشگاه و سازمان را پوشش دهد و هم‌زمان برای دوره‌های آزاد و مهارتی قابل استفاده باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

مدیریت دانشگاه، دانشکده، رشته، برنامه، درس، ترم و کلاس.

پشتیبانی از دوره‌های رسمی، آزاد، سازمانی و مهارتی.

یکپارچگی با پرداخت، گواهی، آزمون و کلاس آنلاین.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

مدیریت کاربران و نقش‌ها.

تقویم آموزشی.

پیش‌نیازها و هم‌نیازها.

ظرفیت کلاس و ثبت‌نام.

نمرات و کارنامه.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Course Service, Program Service, Enrollment Service, Gradebook Service.

PostgreSQL برای داده تراکنشی.

API-first طراحی شود.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Rule Engine برای پیش‌نیازها و سیاست ثبت‌نام.

Graph model برای ارتباط درس‌ها و مهارت‌ها.

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

مدیر باید بتواند یک ترم کامل با چند درس و استاد ایجاد کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

مدل داده ضعیف بعداً اتصال به استانداردها را سخت می‌کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «هسته LMS و ساختار دانشگاه» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 10. ساختار درس و سرفصل استاندارد

هر درس باید با هدف یادگیری، جلسات، منابع، تمرین، آزمون و معیارهای ارزیابی تعریف شود تا AI بتواند به شکل قابل اعتماد با آن کار کند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تبدیل سرفصل خام به ساختار قابل اجرا.

اتصال هر جلسه به هدف یادگیری و مهارت.

ایجاد نقشه مفهومی برای درس.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Course Blueprint.

Learning Outcomes.

Session Plan.

Assessment Plan.

Resource Map.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Course Authoring Studio با قابلیت drag-and-drop.

AI Course Planner برای تولید اولیه سرفصل.

Review Workflow برای تایید علمی.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Curriculum Mapping

LLM-assisted outlining

Concept extraction

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر درس باید دارای حداقل اهداف یادگیری، جلسات، منابع، ارزیابی و rubric باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

تولید سرفصل بدون بازبینی علمی می‌تواند مسیر آموزشی را منحرف کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «ساختار درس و سرفصل استاندارد» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 11. کلاس آنلاین زنده

کلاس آنلاین قلب تجربه دانشگاه آنلاین است و باید از حالت جلسه ویدئویی ساده فراتر رود؛ کلاس باید یک فضای یادگیری تعاملی، ضبط‌شونده و قابل تحلیل باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کیفیت صدا و تصویر پایدار.

تعامل واقعی استاد و دانشجو.

ثبت کامل داده‌های یادگیری در لحظه.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

ویدئو، صدا، چت، تخته، اشتراک صفحه، breakout room، نظرسنجی، کوییز زنده.

حضور و غیاب خودکار.

حالت کلاس کوچک و وبینار بزرگ.

پیاده‌سازی پیشنهادی

WebRTC SFU برای کلاس تعاملی.

HLS/LL-HLS برای وبینار بزرگ.

LiveKit/Jitsi/mediasoup به عنوان گزینه‌های فنی.

Recording workers برای ضبط.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Adaptive bitrate

Speaker detection

Engagement signals

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

کلاس ۵۰ نفره باید با صدا/تصویر پایدار و ضبط کامل اجرا شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

مصرف پهنای باند، تاخیر و مقیاس‌پذیری نیاز به طراحی دقیق دارد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «کلاس آنلاین زنده» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 12. ضبط هوشمند کلاس

ضبط کلاس نباید فقط ویدئو باشد؛ باید مجموعه‌ای از داده‌های هم‌زمان شامل ویدئو، صدا، متن، چت، اسلاید، رویداد و تعامل باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

ایجاد دارایی آموزشی دائمی از هر کلاس.

امکان جستجو، خلاصه، بازبینی و تولید تمرین از کلاس.

دسترسی کنترل‌شده برای دانشجویان مجاز.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

ضبط ویدئو و صوت.

ذخیره چت و تخته.

متن همزمان با timestamp.

فصل‌بندی خودکار.

حذف یا پنهان‌سازی بخش‌های خصوصی.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Media Service با S3-compatible storage.

FFmpeg برای پردازش.

Queue برای پردازش async.

CDN برای پخش.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

ASR

Diarization

Scene segmentation

Topic segmentation

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

پس از کلاس، ویدئو باید قابل مشاهده و متن آن قابل جستجو باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

رضایت کاربران و سیاست نگهداری داده الزامی است.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «ضبط هوشمند کلاس» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 13. گفتار به متن و زیرنویس

تبدیل گفتار به متن، زیرساخت اصلی خلاصه‌سازی، جستجوی ویدئو، دستیار لحظه‌ای و تولید محتوای پساکلاس است.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

زیرنویس زنده و پساکلاس.

جستجو در ویدئو.

تولید متن برای RAG.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

پشتیبانی فارسی و انگلیسی.

واژه‌نامه اختصاصی هر درس.

تشخیص علائم نگارشی.

تطبیق متن با تایم‌لاین.

پیاده‌سازی پیشنهادی

استفاده از مدل‌های ASR مانند Whisper یا سرویس‌های ابری قابل تعویض.

پردازش batch برای کیفیت بالا و real-time برای کلاس.

ذخیره transcript به صورت قطعه‌بندی‌شده.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

ASR Transformer

Language model correction

Domain vocabulary boosting

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

دقت قابل قبول برای فارسی آموزشی و امکان ویرایش transcript توسط استاد.

ریسک‌ها و ملاحظات

لهجه، نویز، اصطلاحات تخصصی و کیفیت میکروفون چالش اصلی است.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «گفتار به متن و زیرنویس» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 14. تشخیص گوینده و نقش در جلسه

برای تحلیل کلاس لازم است سیستم بداند چه کسی صحبت کرده است: استاد، دانشجو، کمک‌استاد یا مهمان. این قابلیت برای خلاصه‌سازی، حضور، مشارکت و تحلیل کیفیت تدریس حیاتی است.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تفکیک سخنان استاد و دانشجویان.

تحلیل مشارکت.

تولید خلاصه نقش‌محور.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Speaker diarization.

اتصال گوینده به شناسه کاربری در صورت رضایت و امکان فنی.

گزارش میزان مشارکت.

پیاده‌سازی پیشنهادی

پردازش صوت چندکاناله در کلاس آنلاین.

استفاده از metadata میکروفون و مدل‌های diarization.

ذخیره segment با speaker_id.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Speaker embeddings

Clustering

Voice activity detection

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

متن جلسه باید با برچسب گوینده ذخیره شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

شناسایی هویت صوتی باید با رضایت و سیاست حریم خصوصی انجام شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «تشخیص گوینده و نقش در جلسه» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 15. تحلیل اصطلاحات و ابهام لحظه‌ای

یکی از ویژگی‌های متمایز دانشگاه AI-Native آن است که هر جمله آموزشی می‌تواند در لحظه تحلیل شود تا اصطلاحات، ابهام‌ها و نیاز به مثال تشخیص داده شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کمک فوری به دانشجو بدون قطع کلاس.

هشدار به استاد درباره مفاهیم مبهم.

تولید واژه‌نامه درس.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

تشخیص اصطلاح جدید.

سطح‌بندی دشواری مفهوم.

تولید توضیح ساده، متوسط و پیشرفته.

نمایش ابهام‌های پرتکرار.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Stream processing روی transcript زنده.

Concept detector متصل به knowledge graph درس.

UI کنار کلاس برای توضیح لحظه‌ای.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

NER/Keyphrase extraction

Embedding similarity

LLM explanation generation

Confusion detection

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

سیستم باید حداقل اصطلاحات مهم کلاس را استخراج و توضیح قابل فهم بدهد.

ریسک‌ها و ملاحظات

توضیح بیش از حد ممکن است حواس دانشجو را پرت کند؛ باید کنترل UX وجود داشته باشد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «تحلیل اصطلاحات و ابهام لحظه‌ای» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 16. دستیار لحظه‌ای دانشجو

دانشجو باید هنگام کلاس بتواند در همان لحظه سوال بپرسد، مفهوم را ساده‌تر ببیند و منابع مرتبط دریافت کند بدون اینکه جریان کلاس متوقف شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش عقب‌افتادگی لحظه‌ای.

افزایش اعتماد به نفس دانشجو.

شخصی‌سازی توضیح بر اساس سطح دانشجو.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

چت کنار کلاس.

پاسخ مبتنی بر محتوای درس.

توضیح چندسطحی.

فلش‌کارت فوری.

ترجمه و بازنویسی.

پیاده‌سازی پیشنهادی

AI Tutor داخل Classroom UI.

RAG از transcript زنده و منابع درس.

rate limit برای کنترل هزینه.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

RAG

Contextual bandits برای انتخاب نوع توضیح

Learner profile adaptation

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

پاسخ دستیار باید منبع داخلی یا ارجاع زمانی به ویدئو داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

نباید در آزمون زنده یا فعالیت محدود، پاسخ غیرمجاز بدهد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «دستیار لحظه‌ای دانشجو» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 17. دستیار استاد در کلاس

دستیار استاد باید نقش کمک‌استاد هوشمند را در زمان کلاس داشته باشد: جمع‌بندی سوالات، پیشنهاد کوییز، تشخیص ابهام و ارائه هشدارهای آموزشی.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش بار ذهنی استاد.

افزایش تعامل کلاس.

بهبود کیفیت تدریس در لحظه.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

خلاصه سوالات چت.

هشدار سرعت زیاد تدریس.

پیشنهاد مثال.

پیشنهاد کوییز کوتاه.

نشان دادن سطح فهم کلاس.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Teacher Companion Panel.

Real-time analytics stream.

AI suggestions with accept/ignore controls.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Engagement scoring

Question clustering

LLM suggestion generation

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

استاد باید بتواند پیشنهادهای AI را بپذیرد، رد کند یا برای بعد ذخیره کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

هشدارهای زیاد ممکن است مزاحم شود؛ سطح حساسیت باید قابل تنظیم باشد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «دستیار استاد در کلاس» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 18. تبدیل پساکلاس به بسته آموزشی

بعد از پایان کلاس، سیستم باید کلاس را به بسته آموزشی کامل تبدیل کند تا دانشجو برای مرور، تمرین و آزمون به محتوای ساختاریافته دسترسی داشته باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

افزایش ارزش کلاس ضبط‌شده.

کاهش زمان تولید جزوه.

آماده‌سازی محتوای قابل فروش یا اشتراک.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

خلاصه کوتاه.

خلاصه تفصیلی.

جزوه PDF.

کوییز.

فلش‌کارت.

FAQ.

فهرست زمانی ویدئو.

منابع تکمیلی.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Pipeline پردازش پساکلاس با Queue.

Content Review UI برای استاد.

Publishing Workflow.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Summarization

Question generation

Topic segmentation

Flashcard generation

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

خروجی باید قبل از انتشار رسمی قابل ویرایش و تایید توسط استاد باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

انتشار خودکار بدون تایید ممکن است خطای علمی منتشر کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «تبدیل پساکلاس به بسته آموزشی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 19. جستجو در ویدئو و محتوا

دانشجو باید بتواند در همه منابع درس، از جمله ویدئوهای ضبط‌شده، اسلاید و جزوه، جستجوی معنایی انجام دهد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش زمان یافتن پاسخ.

افزایش استفاده از آرشیو کلاس‌ها.

اتصال ویدئو به دانش ساختاریافته.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

جستجوی کلمه‌ای و معنایی.

نمایش لحظه دقیق ویدئو.

فیلتر بر اساس درس، استاد، جلسه و نوع محتوا.

پاسخ با منبع.

پیاده‌سازی پیشنهادی

OpenSearch برای text search.

Vector DB برای semantic search.

Hybrid retrieval.

Indexing pipeline پس از پردازش کلاس.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

BM25

Dense embeddings

Hybrid reranking

RAG

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

نتیجه جستجو باید به دقیقه و ثانیه ویدئو لینک شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

حریم خصوصی ضبط‌ها و سطح دسترسی باید در retrieval رعایت شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «جستجو در ویدئو و محتوا» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 20. تولید دوره با هوش مصنوعی

سیستم باید بتواند از موضوع، سرفصل، فایل یا ویدئو، ساختار اولیه دوره و محتوای آموزشی قابل بازبینی تولید کند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش زمان تولید دوره.

افزایش کیفیت ساختار آموزشی.

کمک به استادان غیرمتخصص در طراحی آموزشی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

تولید سرفصل.

هدف یادگیری.

درسنامه.

تمرین.

اسلاید.

کوییز.

rubric.

پروژه.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Course Generation Wizard.

Prompt templates مبتنی بر رشته و سطح.

Review workflow.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

LLM generation

Curriculum mapping

Bloom taxonomy classification

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هیچ دوره تولیدی بدون تایید استاد منتشر نشود.

ریسک‌ها و ملاحظات

AI ممکن است منابع یا مفاهیم نادرست بسازد؛ grounded generation ضروری است.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «تولید دوره با هوش مصنوعی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 21. تولید اسلاید و محتوای چندرسانه‌ای

برای کلاس‌های آنلاین حرفه‌ای، استاد باید بتواند سریع از درسنامه یا متن، اسلاید، تصویر آموزشی، نمودار و اسکریپت تدریس تولید کند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

افزایش سرعت آماده‌سازی کلاس.

یکپارچگی سبک بصری.

پشتیبانی از چندرسانه‌ای.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

اسلاید outline.

اسکریپت مدرس.

تصویر مفهومی.

نمودار آموزشی.

voice-over.

زیرنویس.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Content Studio با قالب‌های قابل تنظیم.

اتصال به ابزار تولید تصویر در صورت مجاز.

Export به PPTX/PDF/HTML.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

LLM outlining

Text-to-image optional

Template rendering

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

خروجی باید با برند دانشگاه و استاندارد دسترس‌پذیری سازگار باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

کپی‌رایت تصاویر و منابع باید کنترل شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «تولید اسلاید و محتوای چندرسانه‌ای» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 22. آزمون و بانک سوال

ارزیابی باید استاندارد، قابل تحلیل، قابل تبادل و متصل به اهداف یادگیری باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

ساخت بانک سوال پویا.

پشتیبانی از سوالات متنوع.

تحلیل کیفیت سوال.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

چندگزینه‌ای، تشریحی، کدنویسی، فایل‌محور، شفاهی، پروژه‌ای.

QTI export/import.

سطح سختی، هدف یادگیری، مهارت.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Assessment Service.

Question Bank Service.

Rubric Engine.

QTI Adapter.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Item Response Theory

Distractor analysis

Question similarity detection

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر سوال باید هدف یادگیری و سطح سختی داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

سوالات تولیدی باید بازبینی علمی شوند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «آزمون و بانک سوال» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 23. آزمون تطبیقی

آزمون تطبیقی باعث می‌شود دانشجو با تعداد سوال کمتر، دقیق‌تر ارزیابی شود و سیستم سطح واقعی مهارت او را تخمین بزند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش خستگی آزمون.

افزایش دقت تعیین سطح.

پیشنهاد مسیر یادگیری دقیق.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

انتخاب سوال بعدی بر اساس پاسخ قبلی.

توقف آزمون با رسیدن به اطمینان کافی.

گزارش تشخیصی.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Adaptive Test Engine.

IRT item parameters.

Ability estimator.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

IRT 2PL/3PL

Computerized Adaptive Testing

Bayesian ability estimation

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

سیستم باید بتواند مسیر سوالات را توضیح و گزارش کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

سوالات کم‌کیفیت باعث تخمین اشتباه سطح می‌شوند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «آزمون تطبیقی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 24. تصحیح هوشمند و بازخورد

هوش مصنوعی می‌تواند در تصحیح اولیه، تشخیص نکات درست و تولید بازخورد کمک کند، ولی تصمیم نهایی برای ارزیابی رسمی باید در کنترل انسان باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش زمان تصحیح.

افزایش کیفیت بازخورد.

یکسان‌سازی ارزیابی بر اساس rubric.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

rubric قابل تعریف.

پیشنهاد نمره.

بازخورد سازنده.

تشخیص پاسخ ناقص یا مشابه.

امکان اعتراض دانشجو.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Grading Assistant با human approval.

Versioned rubric.

Audit trail.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

LLM rubric scoring

Semantic similarity

Plagiarism support

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

استاد باید بتواند هر پیشنهاد نمره را تغییر دهد و علت ثبت شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

اعتماد بیش از حد به AI در نمره‌دهی ریسک حقوقی دارد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «تصحیح هوشمند و بازخورد» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 25. پروکتورینگ و سلامت آزمون

نظارت آزمون باید متناسب، قانونی و قابل دفاع باشد. هدف اصلی کاهش تقلب و افزایش اعتبار ارزیابی است، نه ایجاد فضای نظارتی سنگین و پرخطا.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

حفظ اعتبار مدرک.

کاهش رفتار غیرمجاز.

احترام به حریم خصوصی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

تصادفی‌سازی سوال.

محدودیت زمان.

تحلیل رفتار پاسخ‌دهی.

کنترل تب مرورگر در صورت نیاز.

پرچم بررسی انسانی.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Proctoring policies per exam.

Lockdown optional.

Event log.

Human review queue.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Anomaly detection

Similarity analysis

Keystroke/time patterns optional

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هیچ دانشجو صرفاً بر اساس الگوریتم متهم نشود.

ریسک‌ها و ملاحظات

تحلیل چهره یا تصویر باید فقط با رضایت و سیاست روشن انجام شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پروکتورینگ و سلامت آزمون» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 26. گیمیفیکیشن تطبیقی

گیمیفیکیشن باید به جای امتیازهای سطحی، با داده یادگیری و انگیزه فردی هماهنگ باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

افزایش استمرار یادگیری.

تشویق پیشرفت واقعی.

کاهش رهاسازی دوره.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

XP، نشان، streak، چالش، ماموریت، leaderboard کنترل‌شده، پاداش برای کمک به دیگران.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Gamification Service.

Rules Engine.

Personalized nudges.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Behavioral nudging

Adaptive challenge calibration

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

گیمیفیکیشن نباید دانشجویان ضعیف را تحقیر کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

رقابت شدید ممکن است اثر منفی بر انگیزه داشته باشد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «گیمیفیکیشن تطبیقی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 27. جامعه یادگیری و شبکه علمی

دانشگاه آنلاین باید فضای اجتماعی یادگیری ایجاد کند تا تعامل دانشجو با استاد، هم‌کلاسی و منتور ادامه‌دار باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

افزایش مشارکت.

یادگیری همتا به همتا.

تبدیل سوالات تکراری به دانش جمعی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

انجمن درس.

گروه مطالعه.

پرسش و پاسخ.

peer review.

منتورینگ.

خلاصه AI از بحث‌ها.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Community Service.

Moderation tools.

AI Q&A clustering.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Discussion summarization

Expert identification

Collaborative filtering

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

سوالات پرتکرار باید به FAQ درس تبدیل شوند.

ریسک‌ها و ملاحظات

مدیریت محتوای نامناسب و حریم خصوصی ضروری است.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «جامعه یادگیری و شبکه علمی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 28. سیستم گواهی و اعتبارنامه دیجیتال

اعتبار دانشگاه آنلاین وابسته به گواهی قابل راستی‌آزمایی، قابل اشتراک و مبتنی بر شواهد یادگیری است.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

صدور گواهی معتبر.

راستی‌آزمایی عمومی با QR.

اتصال به مهارت‌ها و شواهد یادگیری.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Certificate PDF.

Open Badges.

Verifiable Credentials.

تاریخ انقضا.

تمدید و آزمون مجدد.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Credential Service.

Public verification endpoint.

Digital signature.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Credential metadata validation

Blockchain optional not required

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر گواهی باید با شناسه یکتا قابل بررسی باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

اعتبار مدرک بدون معیار ارزیابی شفاف کاهش می‌یابد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «سیستم گواهی و اعتبارنامه دیجیتال» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 29. پرداخت، شهریه و مدل درآمدی

دانشگاه آنلاین باید مدل‌های مالی متنوع را پوشش دهد: شهریه ترمی، فروش دوره، اشتراک، مدرک، کلاس خصوصی و قرارداد سازمانی.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

پشتیبانی از درآمد B2C، B2B و B2B2C.

شفافیت مالی برای دانشجو و استاد.

قابلیت تسویه مدرس و موسسه.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

شهریه.

پرداخت دوره.

اشتراک.

کوپن.

کیف پول.

فاکتور.

درآمد مدرس.

پلن سازمانی.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Payment Service با اتصال به درگاه‌های محلی و بین‌المللی.

Billing Engine.

Subscription Service.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Revenue attribution

Churn prediction

Pricing recommendation optional

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر تراکنش باید قابل ردیابی، گزارش و حسابداری باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

قوانین مالیاتی، بازگشت وجه و ارز باید از ابتدا دیده شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پرداخت، شهریه و مدل درآمدی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 30. مدیریت پذیرش و ثبت‌نام

دانشگاه آنلاین باید بتواند فرایند جذب، پذیرش، بررسی مدارک، ثبت‌نام و شروع یادگیری را دیجیتال و هوشمند کند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش اصطکاک ثبت‌نام.

افزایش نرخ تبدیل متقاضی به دانشجو.

خودکارسازی مراحل اداری.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

فرم درخواست.

آپلود مدارک.

احراز هویت.

انتخاب برنامه.

پرداخت.

onboarding هوشمند.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Admissions Service.

Document verification workflow.

AI admin chatbot.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Document classification

Eligibility rules

Lead scoring

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

متقاضی باید بدون مراجعه حضوری بتواند مسیر ثبت‌نام را کامل کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

احراز هویت و صحت مدارک باید قابل اعتماد باشد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «مدیریت پذیرش و ثبت‌نام» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 31. پشتیبانی اداری ۲۴/۷

دانشجو در دانشگاه آنلاین باید در هر ساعت بتواند پاسخ سوالات اداری، آموزشی و فنی خود را دریافت کند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش بار مرکز تماس.

افزایش رضایت دانشجو.

پاسخ سریع به سوالات تکراری.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

چت‌بات اداری.

اتصال به پایگاه دانش.

ایجاد تیکت.

ارجاع به انسان.

پیگیری وضعیت.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Support Bot با RAG روی قوانین دانشگاه.

Ticketing integration.

Escalation policy.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Intent classification

RAG

Sentiment routing

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

در صورت ناتوانی AI، تیکت انسانی ایجاد شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

پاسخ اداری اشتباه ممکن است پیامد حقوقی داشته باشد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پشتیبانی اداری ۲۴/۷» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 32. مدیریت دانش سازمانی دانشگاه

همه قوانین، آیین‌نامه‌ها، منابع درسی، FAQها و پاسخ‌های تاییدشده باید به دانش قابل جستجو و قابل استفاده توسط AI تبدیل شوند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش پراکندگی اطلاعات.

پاسخ دقیق‌تر دستیارها.

ایجاد حافظه سازمانی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Knowledge Base.

Versioning.

Approval workflow.

Access control.

Source citation.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Knowledge Service.

Indexing pipeline.

Vector store.

Document lifecycle.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Document embeddings

Semantic search

RAG with source grounding

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر پاسخ مهم باید قابل ردگیری به منبع داخلی باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

منابع قدیمی باید منقضی یا علامت‌گذاری شوند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «مدیریت دانش سازمانی دانشگاه» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 33. تحلیل یادگیری real-time

برای مداخله موثر، داده یادگیری باید در لحظه یا نزدیک به لحظه تحلیل شود و به اقدام تبدیل شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تشخیص افت تعامل.

هشدار به استاد.

پیشنهاد تمرین یا مرور فوری.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Event tracking.

Stream processing.

Live dashboards.

Threshold alerts.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Kafka/Redpanda.

Flink/Spark Streaming optional.

Redis for hot metrics.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Engagement scoring

Anomaly detection

Rule-based alerts

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هشدارهای لحظه‌ای باید با تاخیر کم در کلاس نمایش داده شوند.

ریسک‌ها و ملاحظات

هشدار اشتباه زیاد باعث بی‌اعتمادی استاد می‌شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «تحلیل یادگیری real-time» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 34. تحلیل یادگیری batch و بلندمدت

علاوه بر تحلیل لحظه‌ای، دانشگاه باید روندهای بلندمدت یادگیری، کیفیت دوره، عملکرد استاد و ریسک‌های برنامه آموزشی را تحلیل کند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تصمیم‌گیری مدیریتی.

بهبود برنامه درسی.

پیش‌بینی تقاضا و ظرفیت.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Data Warehouse.

گزارش هفتگی و ترمی.

مقایسه cohortها.

تحلیل طولی دانشجو.

پیاده‌سازی پیشنهادی

ClickHouse/BigQuery/Snowflake.

dbt pipelines.

BI dashboards.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Cohort analysis

Survival analysis

Forecasting

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

مدیر باید بتواند روند یک ترم را در سطح دانشکده و درس ببیند.

ریسک‌ها و ملاحظات

تحلیل بدون زمینه آموزشی ممکن است برداشت غلط ایجاد کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «تحلیل یادگیری batch و بلندمدت» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 35. مدل داده و موجودیت‌های اصلی

طراحی دیتامدل درست، پایه همه قابلیت‌های بعدی است؛ از ثبت‌نام و نمره تا RAG و تحلیل یادگیری.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

ایجاد schema پایدار و توسعه‌پذیر.

پشتیبانی از استانداردها.

کاهش وابستگی سرویس‌ها.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

User, Role, Tenant, Course, Program, Session, Resource, Assessment, Attempt, Grade, Credential, LearningEvent, AIInteraction.

پیاده‌سازی پیشنهادی

PostgreSQL با migration versioning.

Domain-driven design.

Event sourcing برای رویدادهای یادگیری.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Entity relationship modeling

Graph relationships for prerequisites

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر موجودیت باید شناسه یکتا، مالک داده و سطح دسترسی داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

دیتامدل شلوغ و بدون مرز سرویس نگهداری را سخت می‌کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «مدل داده و موجودیت‌های اصلی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 36. استاندارد LTI 1.3 و LTI Advantage

برای اتصال امن ابزارهای بیرونی به دانشگاه آنلاین، پشتیبانی از LTI 1.3 و سرویس‌های LTI Advantage ضروری است.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

اتصال ابزارهای آموزشی خارجی بدون login جداگانه.

ارسال نمره به gradebook.

دریافت نقش‌ها و لیست کلاس.

deep linking محتوا.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

OIDC Login.

JWT signed launch.

AGS.

NRPS.

Deep Linking.

پیاده‌سازی پیشنهادی

LTI Provider و LTI Platform adapters.

Key management.

Certification readiness.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

OAuth2/OIDC

JWT validation

Role mapping

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

یک ابزار بیرونی باید بتواند از داخل درس launch شود و نمره ارسال کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

پیاده‌سازی ناامن LTI می‌تواند داده دانشجو را افشا کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «استاندارد LTI 1.3 و LTI Advantage» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 37. استاندارد xAPI و cmi5

xAPI امکان ثبت تجربه‌های یادگیری را خارج از LMS سنتی فراهم می‌کند و cmi5 چارچوب مدرن‌تری برای اتصال محتوا به LMS ارائه می‌دهد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

ثبت همه تجربه‌های یادگیری.

ردیابی فعالیت خارج از کلاس.

تحلیل دقیق مسیر یادگیری.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Actor-Verb-Object statements.

LRS.

cmi5 packages.

activity profiles.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Learning Record Store.

xAPI Statement API.

cmi5 launch integration.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Event normalization

Learning activity taxonomy

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

رویدادهای کلیدی دانشجو باید به xAPI قابل تبدیل باشند.

ریسک‌ها و ملاحظات

ثبت بیش از حد داده بدون سیاست حریم خصوصی ریسک‌زا است.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «استاندارد xAPI و cmi5» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 38. استاندارد QTI و بانک آزمون قابل تبادل

QTI برای قابل حمل بودن سوالات و آزمون‌ها میان سامانه‌های مختلف مهم است و از قفل شدن به یک ابزار جلوگیری می‌کند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

امکان import/export آزمون.

قابلیت همکاری با ابزارهای ارزیابی.

حفظ مالکیت بانک سوال.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

QTI item.

Assessment test.

Rubric metadata.

Accessibility metadata.

پیاده‌سازی پیشنهادی

QTI Adapter.

Question Renderer.

Validation pipeline.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

XML validation

Question type mapping

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

آزمون‌های منتخب باید قابل export/import استاندارد باشند.

ریسک‌ها و ملاحظات

همه نوع سوالات پیشرفته ممکن است نگاشت مستقیم نداشته باشند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «استاندارد QTI و بانک آزمون قابل تبادل» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 39. استاندارد Caliper Analytics

Caliper برای جمع‌آوری داده‌های فعالیت یادگیری از ابزارهای مختلف و تحلیل معنادار رفتار آموزشی کاربرد دارد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

دید واحد از رفتار یادگیری.

مقایسه ابزارها.

تغذیه سیستم هشدار زودهنگام.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Event profiles.

Sensor API.

Learning events.

Dashboard integration.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Caliper event mapper.

Analytics ingestion endpoint.

Data warehouse integration.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Learning event schemas

Metric aggregation

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

رویدادهای اصلی پلتفرم باید به مدل Caliper نگاشت شوند.

ریسک‌ها و ملاحظات

عدم استانداردسازی eventها باعث تحلیل بی‌کیفیت می‌شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «استاندارد Caliper Analytics» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 40. OneRoster و اتصال به SIS

دانشگاه آنلاین برای استفاده رسمی باید با سامانه اطلاعات دانشجویی یا SIS تبادل داده داشته باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تبادل کاربران، کلاس‌ها، ثبت‌نام و نمرات.

کاهش ورود دستی داده.

یکپارچگی با فرایندهای رسمی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Roster import/export.

Class enrollment.

Grade passback.

Term sync.

پیاده‌سازی پیشنهادی

OneRoster API/CSV adapters.

Scheduled sync.

Conflict resolution.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

ETL validation

Identity matching

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

سامانه باید بتواند لیست کلاس را از SIS دریافت و نمرات را بازگرداند.

ریسک‌ها و ملاحظات

تطبیق هویت اشتباه می‌تواند خطای آموزشی و حقوقی ایجاد کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «OneRoster و اتصال به SIS» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 41. طراحی API و SDK

پلتفرم باید API-first باشد تا بتوان آن را به ابزارهای دیگر، اپلیکیشن‌ها، سامانه‌های دولتی و خدمات شخص ثالث متصل کرد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

توسعه‌پذیری.

اتصال به اکوسیستم EdTech.

امکان ساخت اپلیکیشن‌های مکمل.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

REST/GraphQL.

Webhook.

SDK.

Developer portal.

API keys و OAuth.

پیاده‌سازی پیشنهادی

OpenAPI specification.

API Gateway.

Rate limiting.

Versioning.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Token-based auth

Schema validation

Event-driven integration

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

مستندات API باید قابل استفاده برای توسعه‌دهنده بیرونی باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

API بدون محدودیت می‌تواند ریسک امنیتی و هزینه‌ای ایجاد کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «طراحی API و SDK» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 42. زبان‌ها و تکنولوژی‌های Frontend

رابط کاربری باید سریع، واکنش‌گرا، دسترس‌پذیر، فارسی‌اول و مناسب وب و موبایل باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تجربه کاربری حرفه‌ای.

پشتیبانی RTL/LTR.

عملکرد بالا.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

داشبورد دانشجو، استاد، مدیر و ادمین.

کلاس آنلاین داخل مرورگر.

PWA.

Design system.

پیاده‌سازی پیشنهادی

TypeScript، Next.js یا React.

Tailwind CSS یا CSS Modules.

shadcn/ui یا design system اختصاصی.

React Query/Zustand.

WebRTC client.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Client-side performance optimization

Accessibility testing

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

Core Web Vitals مناسب و پشتیبانی کامل از فارسی.

ریسک‌ها و ملاحظات

پیچیدگی dashboardها باید با UX ساده کنترل شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «زبان‌ها و تکنولوژی‌های Frontend» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 43. زبان‌ها و تکنولوژی‌های Backend

Backend باید قابل توسعه، امن و مناسب منطق دامنه پیچیده دانشگاه باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

معماری پایدار.

قابلیت مقیاس‌پذیری.

جدا بودن سرویس‌ها.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Authentication.

Course.

Assessment.

Payment.

Notification.

Analytics.

AI Gateway.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Node.js/TypeScript با NestJS برای سرویس‌های محصول.

Java/Kotlin Spring Boot برای سرویس‌های enterprise-critical.

Python FastAPI برای AI و data APIs.

gRPC برای سرویس داخلی.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Domain-driven design

CQRS optional

Event-driven architecture

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر سرویس باید API، تست، لاگ و health check داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

انتخاب چند زبان باید با استاندارد تیم و DevOps کنترل شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «زبان‌ها و تکنولوژی‌های Backend» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 44. زبان‌ها و تکنولوژی‌های AI و Data

بخش AI و داده نیازمند اکوسیستم Python و ابزارهای MLOps است.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

توسعه سریع مدل‌ها.

اتصال به LLMها.

پردازش ویدئو، صوت و متن.

تحلیل داده در مقیاس.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

RAG pipelines.

ASR processing.

Embedding.

ML models.

Evaluation.

Feature store.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Python، FastAPI، PyTorch، scikit-learn، Hugging Face، LangGraph/LangChain یا LlamaIndex، MLflow، Airflow/Prefect، dbt.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Vector search

Model evaluation

Batch/stream pipelines

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر مدل باید ورژن، متریک، داده ورودی و لاگ خروجی داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

وابستگی بیش از حد به یک چارچوب agent می‌تواند maintenance را سخت کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «زبان‌ها و تکنولوژی‌های AI و Data» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 45. پایگاه داده و ذخیره‌سازی

پلتفرم با داده‌های تراکنشی، ویدئو، متن، بردار، رویداد و گزارش سر و کار دارد؛ بنابراین یک پایگاه داده کافی نیست.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

ذخیره مطمئن داده تراکنشی.

جستجوی سریع.

پردازش تحلیلی.

ذخیره ارزان ویدئو.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

PostgreSQL.

Redis.

OpenSearch.

Qdrant/Weaviate/pgvector.

ClickHouse.

S3-compatible object storage.

پیاده‌سازی پیشنهادی

هر سرویس مالک schema خود باشد.

Backup/restore.

Data retention policies.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Indexing

Embedding storage

Columnar analytics

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

بازیابی داده ویدئو و متن باید سریع و امن باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

مدیریت هزینه storage برای ویدئو اهمیت زیادی دارد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پایگاه داده و ذخیره‌سازی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 46. پیام‌رسانی، صف و پردازش Async

بسیاری از کارها مانند پردازش ویدئو، تولید خلاصه، ارسال ایمیل و محاسبه گزارش نباید synchronous انجام شوند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

افزایش پایداری.

کاهش latency کاربر.

امکان retry و مقیاس‌پذیری.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Queue.

Event bus.

Dead-letter queue.

Job status tracking.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Kafka/Redpanda برای event stream.

RabbitMQ/BullMQ برای jobs.

Temporal برای workflowهای پیچیده.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Retry policies

Idempotency

Event schema versioning

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

پردازش کلاس ضبط‌شده باید در پس‌زمینه و قابل پیگیری باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

طراحی نادرست eventها باعث دوباره‌کاری و خطای داده می‌شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیام‌رسانی، صف و پردازش Async» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 47. زیرساخت Cloud Native

برای مقیاس بالا، پلتفرم باید cloud-native باشد و بتواند در محیط عمومی، خصوصی یا داخلی سازمان اجرا شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

استقرار پایدار.

مقیاس‌پذیری.

قابلیت بازیابی.

استقلال از فروشنده تا حد ممکن.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Kubernetes.

Helm.

Ingress.

Autoscaling.

Secrets management.

Observability.

پیاده‌سازی پیشنهادی

AWS/GCP/Azure یا ابر داخلی.

Terraform برای IaC.

ArgoCD برای GitOps.

Prometheus/Grafana/Loki.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Horizontal scaling

Blue/green deployment

Canary release

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر سرویس باید health check و metrics داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

پیچیدگی Kubernetes نیازمند تیم DevOps بالغ است.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «زیرساخت Cloud Native» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 48. امنیت هویت و دسترسی

با توجه به حساسیت داده‌های آموزشی و AI، هویت و مجوز باید در سطح enterprise طراحی شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کنترل دقیق دسترسی.

پشتیبانی سازمانی.

کاهش ریسک نشت داده.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

SSO.

MFA.

OAuth2/OIDC.

SAML.

RBAC.

ABAC.

Session management.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Keycloak/Auth0/Entra ID integration.

Policy engine مانند OPA.

Audit logging.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

JWT validation

Role mapping

Attribute-based policies

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر درخواست به داده باید با tenant، نقش و مجوز کنترل شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

دسترسی بیش از حد AI به داده خصوصی یکی از ریسک‌های مهم است.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «امنیت هویت و دسترسی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 49. امنیت LLM و اپلیکیشن‌های AI

اپلیکیشن‌های مبتنی بر LLM ریسک‌های خاصی مانند prompt injection، افشای اطلاعات، output ناامن و agency بیش از حد دارند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش خطر prompt injection.

کنترل خروجی.

حفاظت از داده حساس.

محدود کردن ابزارهای Agent.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Input filtering.

Output validation.

Tool permission.

Prompt isolation.

Data redaction.

Audit log.

پیاده‌سازی پیشنهادی

LLM Security Gateway.

Policy checks.

Sensitive data detector.

Tool sandbox.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Prompt injection detection

PII detection

Guardrail classifiers

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر tool call توسط AI باید مجوز و لاگ داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

Agentهای خودمختار نباید بدون تایید انسانی اقدام حساس انجام دهند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «امنیت LLM و اپلیکیشن‌های AI» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 50. حاکمیت و مدیریت ریسک AI

دانشگاه آنلاین باید چارچوب رسمی برای مدیریت ریسک AI داشته باشد تا اعتماد، قابلیت ممیزی و انطباق حفظ شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

اعتمادپذیری.

شفافیت.

مسئولیت‌پذیری.

کاهش ریسک حقوقی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

AI policy.

Model registry.

Prompt registry.

Evaluation.

Human review.

Incident response.

پیاده‌سازی پیشنهادی

NIST AI RMF-inspired governance.

AI Risk Register.

Model cards.

Data cards.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Risk scoring

Bias evaluation

Groundedness metrics

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

برای هر قابلیت AI باید مالک، ریسک، متریک و کنترل تعریف شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

نبود حاکمیت AI می‌تواند پذیرش سازمانی را کاهش دهد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «حاکمیت و مدیریت ریسک AI» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 51. داده‌های شخصی و حریم خصوصی

سیستم باید Privacy-by-Design باشد؛ یعنی از ابتدا جمع‌آوری، نگهداری، پردازش و حذف داده‌ها با سیاست شفاف طراحی شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

حفظ اعتماد دانشجو.

رعایت قوانین.

کاهش ریسک افشای داده.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Consent management.

Data minimization.

Retention policy.

Export/delete request.

Tenant isolation.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Privacy Center.

Data classification.

PII encryption.

Access review.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Data anonymization

Differential privacy optional for analytics

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

کاربر باید بداند چه داده‌ای برای چه هدفی استفاده می‌شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

تحلیل بیش از حد رفتار دانشجو بدون شفافیت ریسک اخلاقی دارد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «داده‌های شخصی و حریم خصوصی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 52. دسترسی‌پذیری و طراحی فراگیر

دانشگاه آنلاین باید برای همه کاربران، از جمله افراد دارای محدودیت بینایی، شنوایی، حرکتی و شناختی قابل استفاده باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

رعایت استانداردهای دسترسی‌پذیری.

افزایش عدالت آموزشی.

بهبود UX برای همه.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

زیرنویس.

Transcript.

Keyboard navigation.

Screen reader support.

کنتراست مناسب.

فونت قابل تغییر.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Design system با WCAG alignment.

Accessibility tests در CI.

Alt text generation with review.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Captioning

Text simplification

Read-aloud

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

نسخه وب باید حداقل سطح AA هدف‌گذاری کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

زیرنویس خودکار باید قابل اصلاح باشد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «دسترسی‌پذیری و طراحی فراگیر» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 53. اپلیکیشن موبایل و PWA

یادگیری آنلاین در بسیاری از بازارها موبایل‌محور است. پلتفرم باید تجربه کامل موبایل و PWA داشته باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

دسترسی آسان.

اعلان فوری.

یادگیری در حرکت.

پشتیبانی از اینترنت ضعیف.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

مشاهده کلاس و ضبط.

AI Tutor.

آزمون.

تکلیف.

یادداشت.

دانلود آفلاین مجاز.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Flutter یا React Native.

PWA با Next.js.

Push notification.

Offline cache.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Adaptive streaming

Local storage sync

Background notifications

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

دانشجو باید بتواند بخش اصلی یادگیری را با موبایل انجام دهد.

ریسک‌ها و ملاحظات

امنیت محتوای دانلودی و DRM باید در نظر گرفته شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «اپلیکیشن موبایل و PWA» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 54. کیفیت محتوا و طراحی آموزشی

AI می‌تواند تولید محتوا را سریع کند، اما کیفیت آموزشی نیازمند استاندارد طراحی، بازبینی انسانی و شاخص‌های کیفیت است.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

هم‌راستایی محتوا با اهداف یادگیری.

کاهش محتوای ضعیف یا تکراری.

افزایش اثرگذاری درس.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Content quality rubric.

AI quality score.

Peer review.

Instructional design checklist.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Quality Review Workflow.

Content Analytics.

Versioning.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Readability scoring

Concept coverage analysis

Assessment alignment

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر محتوای رسمی باید حداقل یک مرحله بازبینی داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

سرعت تولید نباید جایگزین کیفیت علمی شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «کیفیت محتوا و طراحی آموزشی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 55. مدیریت منابع و کتابخانه دیجیتال

دانشگاه آنلاین باید یک کتابخانه دیجیتال و مدیریت منابع داشته باشد تا درس‌ها به منابع معتبر و قابل استناد متصل شوند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

منبع‌دهی معتبر.

کاهش پراکندگی فایل‌ها.

پشتیبانی RAG با منابع تاییدشده.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

کتابخانه منابع.

برچسب موضوعی.

سطح دسترسی.

نسخه و تاریخ اعتبار.

citation metadata.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Digital Library Service.

Document ingestion.

Metadata extraction.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

OCR

Metadata extraction

Semantic indexing

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر منبع باید مالک، تاریخ، مجوز و سطح دسترسی داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

استفاده از منابع بدون مجوز ریسک کپی‌رایت دارد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «مدیریت منابع و کتابخانه دیجیتال» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 56. مارکت‌پلیس دوره و استاد

اگر محصول فراتر از دانشگاه داخلی باشد، می‌تواند به مارکت‌پلیس دوره، استاد و برنامه‌های مهارتی تبدیل شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

درآمدزایی.

جذب استادان مستقل.

تنوع محتوا.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

صفحه دوره.

صفحه استاد.

امتیاز و نظر.

کنترل کیفیت.

تسویه درآمد.

کمیسیون.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Marketplace Service.

Review system.

Pricing engine.

Instructor onboarding.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Course recommendation

Quality ranking

Fraud detection

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

دوره‌های بازار باید قبل از فروش کیفیت‌سنجی شوند.

ریسک‌ها و ملاحظات

رقابت با محتوای بی‌کیفیت و قیمت‌شکنی باید کنترل شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «مارکت‌پلیس دوره و استاد» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 57. White-Label و چندمستاجره

برای فروش سازمانی، هر موسسه باید بتواند نسخه برند خود را با دامنه، لوگو، رنگ، نقش‌ها و سیاست‌های اختصاصی داشته باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

فروش B2B.

جداسازی داده.

شخصی‌سازی تجربه.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Tenant config.

Custom domain.

Branding.

Role policies.

AI policies.

Data retention.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Multi-tenant architecture with tenant_id isolation.

Per-tenant config service.

Feature flags.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Tenant-aware authorization

Feature flag evaluation

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هیچ داده‌ای بین tenantها نباید قابل مشاهده باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

پیچیدگی پشتیبانی با افزایش tenantها بالا می‌رود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «White-Label و چندمستاجره» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 58. نقشه راه MVP

MVP باید کوچک اما قابل فروش و اثبات‌کننده ارزش اصلی باشد: کلاس آنلاین، ضبط، خلاصه، AI Tutor و LMS پایه.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

راه‌اندازی سریع.

اثبات مزیت AI-Native.

کاهش ریسک پروژه.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

ثبت‌نام، نقش‌ها، درس، کلاس، ضبط، transcript، خلاصه، کوییز ساده، داشبورد پایه.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Monolith modular یا microservices سبک در شروع.

Cloud managed services.

Feature flags.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

RAG ساده

ASR batch

Rule-based analytics

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

MVP باید بتواند یک دوره واقعی را از ثبت‌نام تا گواهی اجرا کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

افزودن قابلیت‌های زیاد در MVP زمان را طولانی می‌کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «نقشه راه MVP» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 59. نقشه راه نسخه حرفه‌ای

پس از MVP، نسخه حرفه‌ای باید استانداردها، آزمون پیشرفته، تحلیل یادگیری و multi-agent AI را اضافه کند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

افزایش قابلیت فروش به موسسات جدی.

پشتیبانی از مقیاس بیشتر.

بهبود کیفیت آموزشی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

LTI، xAPI، بانک سوال، داشبورد پیشرفته، risk model، recommendation، mobile app.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Microservices mature.

Data warehouse.

AI evaluation.

MLOps.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Knowledge tracing

CAT

Predictive analytics

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

نسخه حرفه‌ای باید برای چند موسسه هم‌زمان قابل استفاده باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

فازبندی دقیق برای جلوگیری از scope creep لازم است.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «نقشه راه نسخه حرفه‌ای» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 60. نقشه راه Enterprise

نسخه Enterprise برای دانشگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ باید امنیت، SLA، اتصال‌های رسمی، استقرار خصوصی و حاکمیت کامل AI داشته باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

فروش قراردادهای بزرگ.

انطباق با الزامات نهادی.

پشتیبانی از حجم بالا.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

SSO/SAML، On-Premise، SLA، audit، data residency، API marketplace، white-label کامل.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Kubernetes enterprise deployment.

Terraform modules.

Dedicated tenant option.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Advanced observability

Cost governance

AI risk scoring

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

Enterprise باید قابلیت ممیزی امنیت و داده داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

نیاز به تیم پشتیبانی و عملیات ۲۴/۷ دارد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «نقشه راه Enterprise» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 61. برآورد تیم و ساختار اجرایی

اجرای چنین پلتفرمی نیازمند تیم چندرشته‌ای شامل محصول، آموزش، AI، داده، فنی، امنیت و عملیات است.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

توسعه پایدار.

کیفیت آموزشی.

کنترل ریسک فنی و AI.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Product، UX، Backend، Frontend، Mobile، AI، ML، Data، DevOps، QA، Security، Instructional Design.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Agile squads: LMS Core, AI & Data, Classroom, Assessment, Enterprise, Mobile.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Engineering metrics

Velocity tracking

Quality gates

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر اسکواد باید مالک محصول، Tech Lead و QA داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

تیم کوچک بدون تخصص آموزشی نمی‌تواند محصول واقعی دانشگاهی بسازد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «برآورد تیم و ساختار اجرایی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 62. روش مدیریت پروژه

پروژه باید با ترکیبی از Product Discovery، Agile Delivery و Architecture Governance اجرا شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش ریسک ساخت محصول اشتباه.

تحویل مرحله‌ای.

کنترل کیفیت معماری.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Backlog.

Sprint.

User story.

Acceptance criteria.

Architecture decision record.

Design review.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Jira/Linear.

Confluence/Notion.

ADR repository.

CI/CD gates.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Prioritization scoring

Experiment tracking

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر قابلیت باید معیار پذیرش و تست مشخص داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

عدم کنترل تغییرات، پروژه را بسیار بزرگ و پرهزینه می‌کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «روش مدیریت پروژه» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 63. کیفیت نرم‌افزار و تست

کیفیت پلتفرم آموزشی حیاتی است؛ خطا در آزمون، نمره یا کلاس آنلاین می‌تواند اعتماد را نابود کند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش خطا.

افزایش پایداری.

حفظ اعتماد کاربران.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Unit test.

Integration test.

E2E test.

Load test.

Security test.

AI evaluation test.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Playwright/Cypress.

pytest/Jest.

k6/Gatling.

SAST/DAST.

Model eval harness.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Regression testing

Golden datasets for AI

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر release باید از test pipeline عبور کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

AI outputs deterministic نیستند؛ باید evaluation dataset داشت.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «کیفیت نرم‌افزار و تست» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 64. مانیتورینگ و Observability

برای مقیاس بالا، مشاهده‌پذیری کامل لازم است: از API و ویدئو تا AI و هزینه‌ها.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تشخیص سریع خطا.

بهینه‌سازی هزینه.

پایداری کلاس‌ها.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Metrics.

Logs.

Traces.

Uptime.

AI cost.

Model latency.

Video QoS.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Prometheus, Grafana, Loki/ELK, OpenTelemetry, Sentry.

AI usage dashboard.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Anomaly detection

SLO monitoring

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

تیم عملیات باید وضعیت کلاس‌های زنده و AI را در لحظه ببیند.

ریسک‌ها و ملاحظات

نبود observability هزینه و downtime را بالا می‌برد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «مانیتورینگ و Observability» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 65. DevOps و CI/CD

تحویل مداوم، امن و قابل بازگشت برای چنین محصولی ضروری است.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش خطای استقرار.

افزایش سرعت release.

امکان rollback.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

CI/CD.

Docker.

Kubernetes.

Helm.

GitOps.

Feature flags.

پیاده‌سازی پیشنهادی

GitHub Actions/GitLab CI.

ArgoCD.

Terraform.

Container registry.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Automated deployment

Canary release

Blue/green deployment

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر سرویس باید build، test و deploy خودکار داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

استقرار دستی در مقیاس بالا ریسک‌زا است.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «DevOps و CI/CD» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 66. هزینه و کنترل مصرف AI

مصرف AI، ویدئو و پردازش داده می‌تواند بخش بزرگی از هزینه پلتفرم باشد و باید از ابتدا کنترل شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

شفافیت هزینه.

پایداری مدل درآمدی.

کنترل مصرف tenantها.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

AI quotas.

Token tracking.

Model routing.

Caching.

Batch processing.

Cost dashboard.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Cost Controller در AI Gateway.

Per-tenant billing metrics.

Cache responses for repeated tasks.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Dynamic model selection

Prompt compression

Semantic cache

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

مدیر باید هزینه AI هر درس و tenant را ببیند.

ریسک‌ها و ملاحظات

بدون کنترل هزینه، AI می‌تواند حاشیه سود را از بین ببرد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «هزینه و کنترل مصرف AI» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 67. مدل درآمدی و قیمت‌گذاری

مدل قیمت‌گذاری باید با ارزش آموزشی، مصرف AI و نوع مشتری هماهنگ باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

درآمد پایدار.

پوشش هزینه AI و ویدئو.

انعطاف برای بازارهای مختلف.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

پلن فردی.

پلن موسسه.

پلن Enterprise.

AI credits.

Pay-per-course.

Revenue share.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Billing metrics.

Subscription engine.

Usage-based AI billing.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Churn prediction

Price sensitivity analysis

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

قیمت باید شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

قیمت‌گذاری پیچیده می‌تواند مانع خرید شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «مدل درآمدی و قیمت‌گذاری» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 68. سناریوی راه‌اندازی برای یک دانشگاه

راه‌اندازی دانشگاه واقعی باید با یک برنامه migration، آموزش، pilot و rollout انجام شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش ریسک اجرا.

آماده‌سازی استادان.

پذیرش دانشجویان.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

تحلیل نیاز.

تعریف tenant.

وارد کردن کاربران.

تعریف دروس.

آموزش استادان.

pilot.

rollout.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Implementation Playbook.

Migration tools.

Training portal.

Support desk.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Data mapping

Pilot analytics

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

حداقل یک دانشکده یا برنامه باید به صورت pilot اجرا شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

آموزش ناکافی کاربران باعث شکست پذیرش می‌شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «سناریوی راه‌اندازی برای یک دانشگاه» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 69. سناریوی کلاس بزرگ و وبینار

برای برخی دروس عمومی یا رویدادها، کلاس ممکن است هزاران شرکت‌کننده داشته باشد و نیاز به معماری متفاوت از کلاس تعاملی دارد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

مقیاس‌پذیری بالا.

هزینه مناسب.

کیفیت پخش.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

حالت webinar.

چت مدیریت‌شده.

Q&A.

پخش HLS.

ضبط.

خلاصه و تحلیل.

پیاده‌سازی پیشنهادی

WebRTC برای presenters.

Streaming CDN برای viewers.

Moderation tools.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Adaptive bitrate

Question clustering

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

وبینار بزرگ باید با حداقل افت کیفیت و ضبط کامل برگزار شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

تعامل در کلاس بزرگ نیازمند moderation و Q&A هوشمند است.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «سناریوی کلاس بزرگ و وبینار» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 70. سناریوی آموزش مهارتی و شغلی

دانشگاه آنلاین می‌تواند مسیرهای مهارتی برای بازار کار بسازد و دانشجو را از سطح فعلی به مهارت شغلی برساند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

اتصال آموزش به شغل.

اندازه‌گیری مهارت.

پیشنهاد مسیر حرفه‌ای.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Skill graph.

Project-based learning.

Portfolio.

Job role mapping.

Mentor feedback.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Skills Service.

Credential Service.

Project evaluation.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Skills intelligence

Competency mapping

Portfolio analysis

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

دانشجو باید پس از مسیر مهارتی شواهد قابل ارائه داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

مهارت‌های شغلی باید مرتب به‌روزرسانی شوند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «سناریوی آموزش مهارتی و شغلی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 71. سناریوی آموزش پزشکی و شبیه‌سازی

در رشته‌های حساس مانند پزشکی و سلامت، AI می‌تواند برای سناریو، مصاحبه بیمار، تمرین تصمیم‌گیری و بازخورد استفاده شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تمرین امن بدون خطر برای بیمار واقعی.

بازخورد مهارت ارتباطی.

آمادگی برای سناریوهای واقعی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Patient simulator.

Role-play.

Rubric clinical communication.

Case-based assessment.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Scenario Agent.

Simulation engine.

Instructor review.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Dialogue simulation

Rubric scoring

Safety constraints

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

سناریوهای پزشکی باید توسط متخصص تایید شوند.

ریسک‌ها و ملاحظات

پاسخ AI نباید به عنوان مشاوره پزشکی واقعی ارائه شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «سناریوی آموزش پزشکی و شبیه‌سازی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 72. سناریوی آموزش برنامه‌نویسی

برای آموزش برنامه‌نویسی، سیستم باید محیط تمرین، اجرای کد، تست خودکار، بازخورد و منتور هوشمند داشته باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

یادگیری عملی.

بازخورد فوری.

کاهش بار مدرس.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Code runner.

Unit tests.

AI hint.

Plagiarism detection.

Project review.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Sandbox containers.

Judge service.

Git integration.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Static analysis

Test-based grading

Code similarity detection

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

کد دانشجو باید در sandbox ایمن اجرا شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

اجرای کد ناامن بدون sandbox خطر جدی دارد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «سناریوی آموزش برنامه‌نویسی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 73. سناریوی آموزش زبان

AI در آموزش زبان می‌تواند مکالمه، تلفظ، تصحیح نوشتار و مسیر تمرین شخصی‌سازی‌شده ارائه دهد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تمرین مکالمه ۲۴/۷.

تصحیح تلفظ و نوشتار.

افزایش تعامل.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Voice conversation.

Pronunciation feedback.

Writing correction.

Vocabulary spaced repetition.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Speech APIs.

Conversation Agent.

SRS flashcards.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

ASR

Pronunciation scoring

Spaced repetition algorithms

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

دانشجو باید بتواند با AI مکالمه و بازخورد دریافت کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

بازخورد تلفظ باید با احتیاط و قابل فهم باشد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «سناریوی آموزش زبان» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 74. سناریوی دانشجویان دارای نیازهای ویژه

پلتفرم باید یادگیری فراگیر را از ابتدا طراحی کند، نه به عنوان افزونه بعدی.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

عدالت آموزشی.

افزایش دسترسی.

کاهش موانع یادگیری.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

زیرنویس، متن، read-aloud، ساده‌سازی متن، کنترل سرعت ویدئو، حالت کم‌حواس‌پرتی.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Accessibility preferences per user.

Assistive AI features.

WCAG checks.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Text simplification

Caption generation

Adaptive UI

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

کاربر باید بتواند تنظیمات دسترسی‌پذیری خود را ذخیره کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

AI نباید نیازهای ویژه را بدون رضایت طبقه‌بندی کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «سناریوی دانشجویان دارای نیازهای ویژه» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 75. مدیریت کیفیت استادان

داده‌های آموزشی می‌توانند به بهبود کیفیت تدریس کمک کنند، اما باید به شکل حمایتی و نه تنبیهی استفاده شوند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

بازخورد سازنده به استاد.

بهبود طراحی درس.

افزایش رضایت دانشجو.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

گزارش تعامل.

نقاط ابهام.

سوالات پرتکرار.

کیفیت محتوا.

بازخورد دانشجویان.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Instructor Analytics Dashboard.

AI teaching feedback.

Peer review workflow.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Engagement analysis

Topic difficulty analysis

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

گزارش استاد باید توصیه عملی و قابل اجرا بدهد.

ریسک‌ها و ملاحظات

استفاده تنبیهی از analytics ممکن است مقاومت ایجاد کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «مدیریت کیفیت استادان» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 76. مدیریت کیفیت AI Tutor

کیفیت دستیار آموزشی باید به طور مداوم سنجیده شود؛ صرفاً کار کردن چت کافی نیست.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش پاسخ‌های غلط.

افزایش اعتماد.

بهبود مستمر.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Feedback buttons.

Teacher review.

Groundedness score.

Hallucination tracking.

Answer usefulness.

پیاده‌سازی پیشنهادی

AI Evaluation Service.

Golden test set per course.

Monitoring dashboard.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

LLM-as-judge with human calibration

Source coverage analysis

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر درس باید مجموعه سوالات تست برای ارزیابی Tutor داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

اتکای کامل به LLM-as-judge بدون انسان خطاست.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «مدیریت کیفیت AI Tutor» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 77. معماری مدل‌های زبان و انتخاب فروشنده

سیستم نباید به یک ارائه‌دهنده مدل قفل شود؛ باید قابلیت انتخاب و تغییر مدل داشته باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

استقلال راهبردی.

کاهش هزینه.

بهبود کیفیت بر اساس وظیفه.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Model gateway.

Provider adapters.

OpenAI/Anthropic/Gemini/local models.

Fallback.

Cost routing.

پیاده‌سازی پیشنهادی

AI Gateway با interface واحد.

Policy per tenant.

Model benchmark.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Model routing

Prompt compatibility

Latency/cost optimization

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

تغییر مدل نباید باعث تغییر API محصول شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

مدل‌های خارجی برای داده حساس باید کنترل و قرارداد مناسب داشته باشند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «معماری مدل‌های زبان و انتخاب فروشنده» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 78. مدل‌های متن‌باز و استقرار داخلی

برای سازمان‌های حساس، استقرار مدل‌های متن‌باز یا داخلی می‌تواند ضروری باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کنترل داده.

کاهش وابستگی.

استقلال بومی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

LLM self-hosting.

Embedding model local.

ASR local.

GPU scheduling.

پیاده‌سازی پیشنهادی

vLLM/TGI/Ollama برای inference.

Kubernetes GPU nodes.

Model registry.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Quantization

LoRA fine-tuning optional

RAG-first approach

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

مدل داخلی باید با benchmark آموزشی سنجیده شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

هزینه GPU و نگهداری مدل داخلی بالاست.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «مدل‌های متن‌باز و استقرار داخلی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 79. MLOps و چرخه عمر مدل

مدل‌های AI باید مانند نرم‌افزار مدیریت شوند: نسخه، تست، استقرار، پایش و rollback.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

پایداری خروجی AI.

قابلیت ممیزی.

بهبود مستمر.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Model registry.

Prompt registry.

Evaluation dataset.

A/B testing.

Rollback.

پیاده‌سازی پیشنهادی

MLflow/W&B.

CI for prompts.

Eval pipeline.

Feature store.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Offline evaluation

Online monitoring

Drift detection

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

قبل از انتشار تغییر مدل یا prompt باید تست انجام شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

تغییر خاموش مدل می‌تواند کیفیت پاسخ را ناگهانی تغییر دهد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «MLOps و چرخه عمر مدل» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 80. Prompt Engineering سازمانی

Promptها باید دارایی رسمی محصول باشند، نسخه‌بندی و تست شوند و وابسته به متن‌های پراکنده در کد نباشند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کیفیت پایدار.

کنترل تغییرات.

قابلیت بومی‌سازی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Prompt templates.

Variables.

Versioning.

Evaluation.

Approval.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Prompt Registry.

Localization.

Role-specific system prompts.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Prompt chaining

Structured output

JSON schema validation

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر prompt حساس باید مالک، نسخه و تست داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

Promptهای طولانی و نامنظم هزینه و خطا را افزایش می‌دهند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «Prompt Engineering سازمانی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 81. ساختار Agent Graph

برای آموزش چندعاملی، باید گراف عامل‌ها و تعامل بین آن‌ها تعریف شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

هماهنگی نقش‌ها.

کاهش تضاد پاسخ‌ها.

کنترل چرخه تصمیم.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Tutor Agent.

Coach Agent.

Critic Agent.

Assessment Agent.

Mentor Agent.

Admin Agent.

پیاده‌سازی پیشنهادی

LangGraph یا orchestrator اختصاصی.

State machine.

Tool permissions.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Planner-executor

Reviewer pattern

Human approval gates

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر Agent باید خروجی و مسئولیت مشخص داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

Agent loop بی‌نهایت یا هزینه بالا باید کنترل شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «ساختار Agent Graph» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 82. مدیریت منبع و Citation داخلی

پاسخ‌های آموزشی باید تا حد امکان به منابع درس، زمان ویدئو یا سند دانشگاهی ارجاع دهند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

افزایش اعتماد.

امکان بررسی.

کاهش توهم AI.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Source snippets.

Timestamp citations.

Document references.

Confidence score.

پیاده‌سازی پیشنهادی

RAG retriever با metadata.

Citation renderer.

Source access filter.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Retrieval scoring

Reranking

Answer grounding check

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

دانشجو باید بتواند منبع پاسخ را باز کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

ارائه منبعی که دانشجو مجوز ندارد نباید رخ دهد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «مدیریت منبع و Citation داخلی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 83. طراحی سیاست‌های آموزشی AI

هر دانشگاه، دانشکده یا درس ممکن است سیاست متفاوتی درباره استفاده مجاز از AI داشته باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

شفافیت برای دانشجو.

هماهنگی با استاد.

حفظ صداقت علمی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

AI allowed/limited/forbidden modes.

Exam restrictions.

Assignment AI disclosure.

Syllabus statement.

پیاده‌سازی پیشنهادی

AI Policy Engine.

Per-course settings.

Assignment-level controls.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Policy evaluation

Context-aware restrictions

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

در هر فعالیت باید وضعیت مجاز بودن AI مشخص باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

ابهام سیاست استفاده از AI باعث اختلاف و بی‌اعتمادی می‌شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «طراحی سیاست‌های آموزشی AI» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 84. گزارش‌گیری با زبان طبیعی

مدیر یا استاد باید بتواند به زبان طبیعی سوال مدیریتی بپرسد و گزارش دریافت کند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش پیچیدگی BI.

دسترسی سریع به داده.

تصمیم‌گیری عملی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Natural language query.

Generated report.

Chart suggestions.

Export PDF/Excel.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Semantic layer.

SQL generation with guardrails.

Permission-aware query.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Text-to-SQL

Query validation

Result summarization

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

سیستم نباید query خطرناک یا خارج از مجوز اجرا کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

Text-to-SQL باید حتماً validate و محدود شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «گزارش‌گیری با زبان طبیعی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 85. داشبورد اجرایی ریاست دانشگاه

رئیس یا مدیر عالی باید تصویر کلان از سلامت آموزشی، مالی، فنی و AI داشته باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تصمیم‌گیری راهبردی.

پایش کیفیت.

تشخیص ریسک نهادی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

شاخص ثبت‌نام، حضور، تکمیل، درآمد، افت، رضایت، هزینه AI، کیفیت دوره.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Executive Dashboard.

KPI service.

Scheduled reports.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Trend analysis

Forecasting

Anomaly detection

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

داشبورد باید ساده، دقیق و قابل export باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

شاخص‌های زیاد بدون اولویت سردرگم‌کننده‌اند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «داشبورد اجرایی ریاست دانشگاه» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 86. داشبورد دانشجو

داشبورد دانشجو باید پاسخ دهد: امروز چه کار کنم؟ در چه چیزی ضعیفم؟ کلاس بعدی چیست؟ چطور پیشرفت کنم؟

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تمرکز بر اقدام بعدی.

کاهش استرس.

افزایش مسئولیت‌پذیری یادگیری.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

کلاس بعدی، تکلیف، آزمون، پیشرفت، ضعف‌ها، پیشنهاد AI، خلاصه کلاس، برنامه مطالعه.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Student Home.

Personalized task queue.

AI study planner.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Recommendation ranking

Risk-aware nudges

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

دانشجو باید در کمتر از چند ثانیه اولویت‌های روزانه را ببیند.

ریسک‌ها و ملاحظات

نمایش ریسک باید مثبت و حمایتی باشد نه تهدیدکننده.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «داشبورد دانشجو» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 87. داشبورد استاد

داشبورد استاد باید مدیریت کلاس و تصمیم آموزشی را ساده کند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش کار اداری.

تشخیص دانشجویان نیازمند توجه.

بهبود کیفیت جلسه بعدی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

کلاس‌های امروز، تکالیف، سوالات پرتکرار، ابهام‌ها، ریسک دانشجویان، محتواهای نیازمند تایید.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Instructor Dashboard.

AI summary cards.

Action center.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Question clustering

Learner risk ranking

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

استاد باید از داشبورد به اقدام مستقیم برسد.

ریسک‌ها و ملاحظات

اگر داشبورد فقط گزارش بدهد و اقدام ندهد، استفاده کاهش می‌یابد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «داشبورد استاد» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 88. داشبورد ادمین فنی

ادمین فنی باید سلامت زیرساخت، ویدئو، AI، کلاس‌ها و هزینه را در لحظه کنترل کند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

پایداری عملیاتی.

کاهش downtime.

کنترل هزینه.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

وضعیت سرویس‌ها، کلاس‌های فعال، latency، خطا، هزینه AI، queue backlog، storage usage.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Admin Ops Dashboard.

Alertmanager.

AI cost monitor.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

SLO tracking

Anomaly detection

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

در رخداد کلاس زنده باید alert فوری ایجاد شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

نبود مانیتورینگ ویدئو باعث تجربه بد دانشجو می‌شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «داشبورد ادمین فنی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 89. گزارش‌های قانونی و ممیزی

برای دانشگاه رسمی و سازمانی، گزارش‌های ممیزی، دسترسی، نمره، AI و داده باید قابل ارائه باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

انطباق.

قابلیت دفاع.

شفافیت.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Audit log.

Grade history.

AI interaction log.

Data access log.

Policy changes.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Immutable audit store.

Export tools.

Retention policies.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Tamper-evident logging

Access review analysis

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

تغییر نمره یا دسترسی باید با تاریخچه کامل ثبت شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

لاگ‌های حساس خودشان نیازمند حفاظت هستند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «گزارش‌های قانونی و ممیزی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 90. کیفیت و مقیاس ویدئو

ویدئو و کلاس زنده از پرهزینه‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های محصول هستند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کیفیت پخش.

هزینه مناسب.

دسترسی در اینترنت ضعیف.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Transcoding.

Adaptive bitrate.

DRM optional.

Signed URLs.

CDN.

Watermark.

پیاده‌سازی پیشنهادی

FFmpeg workers.

S3 storage.

CloudFront/Cloudflare CDN.

HLS packaging.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Bitrate ladder optimization

QoS analytics

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

ویدئو باید روی موبایل و دسکتاپ با کیفیت تطبیقی پخش شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

دانلود غیرمجاز و اشتراک‌گذاری لینک باید کنترل شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «کیفیت و مقیاس ویدئو» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 91. توسعه‌پذیری پلاگین و اکوسیستم

برای رقابت جهانی، پلتفرم باید امکان توسعه ابزارهای شخص ثالث را داشته باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

اکوسیستم باز.

جذب شرکای فنی.

افزایش ارزش پلتفرم.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Plugin marketplace.

LTI tools.

Webhook apps.

API apps.

Custom widgets.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Developer portal.

App review process.

Sandbox tenant.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

App permissions

Security review automation

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر plugin باید سطح دسترسی و مجوز مشخص داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

پلاگین ناامن می‌تواند داده کاربران را افشا کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «توسعه‌پذیری پلاگین و اکوسیستم» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 92. مهاجرت از LMSهای قدیمی

بسیاری از مشتریان از Moodle، Canvas، Blackboard یا سامانه داخلی مهاجرت می‌کنند و نیاز به ابزار انتقال دارند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش مانع خرید.

حفظ داده‌های موجود.

سرعت راه‌اندازی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Import کاربران، دوره‌ها، فایل‌ها، سوالات، نمرات، گواهی‌ها.

SCORM و QTI import.

Mapping roles.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Migration tools.

ETL scripts.

Validation reports.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Data mapping

Duplicate detection

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

پس از migration باید گزارش ناسازگاری‌ها تولید شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

داده قدیمی ممکن است ناقص یا ناسازگار باشد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «مهاجرت از LMSهای قدیمی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 93. استقرار ملی و استقلال راهبردی

برای پروژه‌های ملی یا حساس، استقلال زیرساخت، داده و مدل اهمیت دارد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش وابستگی خارجی.

کنترل داده.

پشتیبانی از سیاست‌های بومی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

استقرار داخل کشور.

مدل‌های داخلی/متن‌باز.

ذخیره‌سازی بومی.

زبان فارسی قوی.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Private cloud/on-prem.

Local ASR/LLM options.

Data residency controls.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Local inference

Hybrid cloud routing

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

مشتری حساس باید بتواند بدون خروج داده از سازمان از پلتفرم استفاده کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

زیرساخت داخلی ممکن است هزینه و پیچیدگی بیشتری داشته باشد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «استقرار ملی و استقلال راهبردی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 94. پشتیبانی چندزبانه و بومی‌سازی

دانشگاه آنلاین باید فارسی‌اول باشد اما از ابتدا برای چندزبانه بودن طراحی شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

بازار بین‌المللی.

پشتیبانی از دانشجویان غیر فارسی‌زبان.

دسترسی گسترده‌تر.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

UI چندزبانه.

RTL/LTR.

ترجمه محتوا.

زیرنویس چندزبانه.

AI پاسخ‌دهنده به چند زبان.

پیاده‌سازی پیشنهادی

i18n framework.

Translation management.

Language-aware retrieval.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Machine translation

Cross-lingual embeddings

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

تغییر زبان نباید ساختار محتوا را خراب کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

ترجمه خودکار باید در دروس حساس بازبینی شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پشتیبانی چندزبانه و بومی‌سازی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 95. طراحی برند و تجربه دانشگاهی

احساس دانشگاه بودن باید در تجربه دیجیتال دیده شود: هویت، اعتماد، رسمیت، جامعه و مسیر رشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تمایز از سایت دوره‌فروشی.

افزایش اعتماد.

تجربه رسمی و حرفه‌ای.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

صفحه دانشگاه، دانشکده، استاد، رشته، مدرک، تقویم، اخبار، رویداد، انجمن.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Design system.

Branding per tenant.

CMS integration.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Personalized homepage

Content ranking

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

کاربر باید تفاوت دانشگاه آنلاین با مارکت‌پلیس ساده را احساس کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

طراحی بیش از حد پیچیده می‌تواند onboarding را سخت کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «طراحی برند و تجربه دانشگاهی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 96. نظام پشتیبانی و موفقیت مشتری

موفقیت محصول در فروش سازمانی وابسته به پشتیبانی، آموزش و همراهی مشتری است.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

افزایش adoption.

کاهش churn.

بهبود تجربه موسسات.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

مرکز راهنما، ویدئو آموزشی، چت پشتیبانی، CSM، گزارش سلامت مشتری.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Help center.

Ticketing.

In-app guidance.

Customer success dashboard.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Support ticket classification

Usage health scoring

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر tenant باید health score و برنامه موفقیت داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

بدون پشتیبانی، قابلیت‌های پیشرفته استفاده نمی‌شوند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «نظام پشتیبانی و موفقیت مشتری» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 97. راهبرد داده برای بهبود محصول

داده‌های استفاده باید با رعایت حریم خصوصی برای بهبود محصول، UX، محتوا و AI استفاده شوند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

بهبود مستمر.

تصمیم مبتنی بر داده.

کشف گلوگاه‌ها.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Product analytics.

Funnel analysis.

Feature adoption.

Experimentation.

پیاده‌سازی پیشنهادی

PostHog/Amplitude/Matomo.

A/B testing.

Privacy controls.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Cohort analysis

Experiment statistics

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

تغییرات مهم محصول باید با داده ارزیابی شوند.

ریسک‌ها و ملاحظات

ردیابی بیش از حد بدون اطلاع کاربر ریسک اعتماد دارد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «راهبرد داده برای بهبود محصول» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 98. پیوست RFP برای پیمانکار توسعه

برای واگذاری ساخت محصول، باید RFP دقیق شامل دامنه، استانداردها، خروجی‌ها و معیار پذیرش آماده شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

شفافیت قرارداد.

کاهش اختلاف.

کنترل کیفیت تحویل.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

دامنه فازها، معماری، تکنولوژی، امنیت، تست، مستندات، SLA، مالکیت کد.

پیاده‌سازی پیشنهادی

RFP template.

Milestone-based delivery.

Acceptance testing.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Technical scoring matrix

Vendor evaluation

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر پیمانکار باید نمونه کار، تیم، معماری و برنامه امنیت ارائه دهد.

ریسک‌ها و ملاحظات

RFP مبهم باعث افزایش هزینه و تغییرات بی‌پایان می‌شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست RFP برای پیمانکار توسعه» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 99. پیوست استانداردهای کدنویسی

کیفیت کد در پروژه بلندمدت حیاتی است؛ باید استانداردهای مشترک تعریف شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش debt.

افزایش سرعت توسعه.

قابل نگهداری بودن.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

TypeScript strict.

Python typing.

linting.

formatting.

code review.

secure coding.

پیاده‌سازی پیشنهادی

ESLint/Prettier.

ruff/black/mypy.

SonarQube.

pre-commit hooks.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Static analysis

Dependency scanning

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هیچ pull request بدون تست و review ادغام نشود.

ریسک‌ها و ملاحظات

codebase بدون استاندارد در چند ماه غیرقابل نگهداری می‌شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست استانداردهای کدنویسی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 100. پیوست ساختار Repository

ساختار مخزن کد باید برای چند تیم و چند سرویس قابل مدیریت باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

شفافیت مالکیت.

قابلیت CI/CD.

مقیاس تیمی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Monorepo یا polyrepo.

packages مشترک.

service boundaries.

infra repository.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Nx/Turborepo برای frontend/backend TS.

separate AI repo optional.

GitOps repo.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Dependency graph

Affected builds

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر سرویس باید README و contract تست داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

monorepo بزرگ بدون governance کند می‌شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست ساختار Repository» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 101. پیوست نمونه دیتامدل

نمونه دیتامدل اولیه برای MVP باید موجودیت‌های اصلی را پوشش دهد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

شروع سریع توسعه.

کاهش ابهام تیم فنی.

تست سناریوهای اصلی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

users، tenants، courses، sessions، resources، enrollments، assessments، attempts، grades، learning_events، ai_interactions.

پیاده‌سازی پیشنهادی

PostgreSQL migrations.

UUID primary keys.

tenant_id on scoped tables.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Index design

Referential integrity

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

داده‌های tenant-scoped باید tenant_id و policy داشته باشند.

ریسک‌ها و ملاحظات

حذف نرم و نگهداری تاریخچه باید طراحی شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست نمونه دیتامدل» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 102. پیوست نمونه APIها

نمونه APIها باید به تیم توسعه جهت‌گیری اجرایی بدهد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

استانداردسازی integration.

شروع سریع frontend.

مستندسازی contract.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

POST /courses، GET /courses/:id، POST /sessions/:id/start، POST /ai/tutor/ask، POST /assessments/:id/attempt.

پیاده‌سازی پیشنهادی

OpenAPI 3.1.

API versioning.

Error model standard.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Schema validation

Rate limiting

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

APIها باید مستند و mockable باشند.

ریسک‌ها و ملاحظات

تغییر API بدون versioning frontend را می‌شکند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست نمونه APIها» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 103. پیوست معماری RAG درس

RAG درس یکی از ستون‌های اعتمادپذیری AI Tutor است.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

پاسخ grounded.

منبع‌دهی.

کاهش hallucination.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Ingestion، chunking، embedding، retrieval، rerank، generation، citation، feedback.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Vector DB.

Hybrid search.

Metadata filters.

Access control.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Chunking by semantic section

Cross-encoder reranker optional

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر پاسخ باید از منابع مجاز همان درس تولید شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

chunking بد باعث پاسخ ناقص یا بی‌ربط می‌شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست معماری RAG درس» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 104. پیوست معماری AI Tutor

AI Tutor باید هم‌زمان آموزشی، محدود، قابل اعتماد و شخصی‌سازی‌شده باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

پاسخ دقیق.

راهنمایی بدون تقلب.

تطبیق با سطح دانشجو.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

System prompt آموزشی.

Policy check.

Learner profile context.

Course RAG.

Answer style control.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Tutor Service.

Policy Engine.

RAG Service.

Conversation memory.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Socratic tutoring

Hint generation

Mastery-aware explanation

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

Tutor باید بتواند به جای جواب مستقیم، راهنمایی مرحله‌ای بدهد.

ریسک‌ها و ملاحظات

در تکالیف محدود باید از ارائه پاسخ کامل جلوگیری کند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست معماری AI Tutor» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 105. پیوست معماری AI Copilot استاد

AI Copilot استاد باید ابزار تولید و بهبود باشد، نه فقط چت.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کاهش زمان آماده‌سازی.

بهبود کیفیت محتوا.

کمک در تحلیل کلاس.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Course planning، quiz generation، rubric، lesson improvement، feedback drafts.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Instructor AI tools.

Content review workflow.

Versioned outputs.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

LLM generation

Rubric alignment

Content gap analysis

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

استاد باید خروجی‌ها را ویرایش و ذخیره کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

بدون workflow تایید، Copilot به ابزار غیررسمی تبدیل می‌شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست معماری AI Copilot استاد» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 106. پیوست معماری ریسک افت

مدل ریسک افت باید قابل توضیح، قابل اقدام و انسانی باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

تشخیص زودهنگام.

مداخله حمایتی.

کاهش dropout.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Risk score، reasons، interventions، tracking outcome.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Feature store.

Risk model.

Intervention service.

Counselor dashboard.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Logistic regression baseline

Gradient boosting

SHAP explanations

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هشدار باید دلیل و پیشنهاد مداخله داشته باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

برچسب‌گذاری اشتباه دانشجو می‌تواند آسیب‌زا باشد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست معماری ریسک افت» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 107. پیوست سیاست ضبط کلاس

ضبط کلاس یک قابلیت ارزشمند اما حساس است و باید با سیاست دقیق اجرا شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

شفافیت.

رضایت.

کنترل دسترسی.

امکان حذف.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Notice before recording.

Consent.

Access roles.

Retention.

Download policy.

Watermark.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Recording policy engine.

Consent capture.

Access signed URLs.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Policy evaluation

Audit logs

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

دانشجو قبل از ورود باید بداند کلاس ضبط می‌شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

ضبط تصویر دانشجو باید تنظیمات و مجوز جدا داشته باشد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست سیاست ضبط کلاس» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 108. پیوست سیاست استفاده از داده برای AI

داده آموزشی و تعاملات AI باید فقط طبق سیاست مجاز استفاده شوند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

اعتماد سازمانی.

انطباق.

کاهش ریسک حقوقی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

No training on private data by default.

Data opt-in.

Anonymized analytics.

Vendor agreements.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Data governance service.

Model provider policy.

DPA templates.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

PII redaction

Dataset governance

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

در تنظیمات tenant باید مشخص باشد داده برای چه نوع AI استفاده می‌شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

ابهام در استفاده از داده مانع فروش سازمانی می‌شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست سیاست استفاده از داده برای AI» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 109. پیوست برنامه آموزش کاربران

پذیرش فناوری AI به آموزش استاد، دانشجو، ادمین و مدیر نیاز دارد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

افزایش adoption.

کاهش خطا.

استفاده مسئولانه از AI.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

دوره استاد، دوره دانشجو، راهنمای AI، ویدئوهای کوتاه، office hours.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Training portal.

In-app tutorials.

Certification for instructors.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Learning path recommendation

Knowledge checks

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

استادان باید قبل از استفاده رسمی گواهی آشنایی با AI بگیرند.

ریسک‌ها و ملاحظات

بدون آموزش، ابزار پیشرفته به شکل سطحی استفاده می‌شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست برنامه آموزش کاربران» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 110. پیوست چارچوب اخلاقی

دانشگاه AI-Native باید ارزش‌های انسانی، عدالت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری را در مرکز طراحی قرار دهد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

حفظ کرامت دانشجو.

جلوگیری از تبعیض.

حفظ نقش انسانی آموزش.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

شفافیت AI.

امکان اعتراض.

نظارت انسانی.

پرهیز از امتیازدهی مخفیانه آسیب‌زا.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Ethics review board.

AI policy.

Appeal workflow.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Bias monitoring

Fairness metrics

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

هر تصمیم حساس باید قابل توضیح و قابل اعتراض باشد.

ریسک‌ها و ملاحظات

AI نباید به ابزار کنترل افراطی یا قضاوت قطعی تبدیل شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست چارچوب اخلاقی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 111. پیوست شاخص‌های موفقیت محصول

KPIها باید ترکیبی از آموزشی، فنی، مالی و کیفیت AI باشند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

اندازه‌گیری اثر واقعی.

بهبود مداوم.

تصمیم درست مدیریتی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Completion rate، engagement، learning gain، AI usefulness، uptime، latency، revenue، churn.

پیاده‌سازی پیشنهادی

KPI service.

Dashboards.

Scheduled reports.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Cohort analysis

A/B testing

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

برای هر فاز باید KPI هدف تعریف شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

شاخص‌های زیاد بدون تفسیر ممکن است گمراه‌کننده باشند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست شاخص‌های موفقیت محصول» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 112. پیوست نقشه ریسک پروژه

پروژه بزرگ و چندحوزه‌ای است؛ ریسک‌ها باید از ابتدا مدیریت شوند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

کنترل هزینه.

کنترل زمان.

کنترل کیفیت.

کاهش ریسک حقوقی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Technical risk، AI risk، adoption risk، privacy risk، cost risk، content quality risk.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Risk register.

Mitigation plan.

Monthly review.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Risk scoring

Impact-probability matrix

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

ریسک‌های سطح بالا باید مالک و برنامه کاهش داشته باشند.

ریسک‌ها و ملاحظات

نادیده گرفتن ریسک AI در آموزش می‌تواند آسیب‌زا باشد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست نقشه ریسک پروژه» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 113. پیوست شاخص‌های پذیرش فاز MVP

MVP باید با سناریوهای عملی و نه صرفاً تکمیل فیچرها ارزیابی شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

اثبات ارزش.

آمادگی pilot.

کاهش ابهام سرمایه‌گذاری.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

یک درس، یک کلاس زنده، ضبط، transcript، خلاصه، کوییز، AI Tutor، dashboard.

پیاده‌سازی پیشنهادی

End-to-end demo environment.

Pilot cohort.

Feedback loop.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Usability testing

Learning analytics baseline

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

MVP باید با کاربران واقعی آزمون شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

MVP بدون داده واقعی ارزش AI را نشان نمی‌دهد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست شاخص‌های پذیرش فاز MVP» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 114. پیوست راهبرد مقیاس‌پذیری

پلتفرم باید از ابتدا برای رشد در تعداد دانشجو، کلاس، ویدئو، فایل و درخواست AI طراحی شود.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

پایداری رشد.

هزینه کنترل‌شده.

تجربه کاربری پایدار.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Horizontal scaling، CDN، queue، sharding optional، read replicas، caching.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Kubernetes autoscaling.

Database scaling plan.

Object storage lifecycle.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Load testing

Capacity planning

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

پیش از عرضه بزرگ باید load test انجام شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

ویدئو و AI سریع‌ترین رشد هزینه را دارند.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست راهبرد مقیاس‌پذیری» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 115. پیوست معماری پشتیبان‌گیری و بازیابی

دانشگاه آنلاین نمی‌تواند داده نمره، محتوا و ضبط را از دست بدهد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

حفظ داده.

کاهش downtime.

اعتماد سازمانی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Backup schedule، restore test، RPO/RTO، multi-zone storage.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Automated backups.

Disaster recovery runbook.

Immutable backups.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Backup verification

Failover testing

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

restore باید به صورت دوره‌ای تست شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

Backup بدون تست restore ارزش عملی ندارد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست معماری پشتیبان‌گیری و بازیابی» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 116. پیوست مدیریت نسخه محتوا

محتوای آموزشی و آزمون‌ها باید نسخه‌بندی شوند تا تغییرات قابل پیگیری باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

قابلیت ممیزی.

بازگشت به نسخه قبل.

حفظ تاریخچه آموزشی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Content version، change log، approval status، published draft.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Versioning in Content Service.

Diff view.

Approval workflow.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Content diffing

Metadata tracking

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

دانشجو باید ببیند با کدام نسخه محتوا ارزیابی شده است.

ریسک‌ها و ملاحظات

تغییر سوال پس از آزمون باید کنترل شود.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست مدیریت نسخه محتوا» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 117. پیوست کیفیت جستجو و توصیه‌گر

جستجو و توصیه‌گر باید با داده واقعی ارزیابی شوند و فقط بر اساس intuition طراحی نشوند.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

افزایش یافتن محتوای درست.

افزایش تعامل.

کاهش سردرگمی.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

Search relevance، recommendation CTR، learning impact.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Search analytics.

Relevance feedback.

Reranking.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

BM25+dense retrieval

Learning-to-rank optional

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

کاربر باید بتواند نتیجه نامربوط را گزارش کند.

ریسک‌ها و ملاحظات

توصیه‌گر ممکن است دانشجو را در حباب محتوا نگه دارد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست کیفیت جستجو و توصیه‌گر» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 118. پیوست آینده محصول و نوآوری

پس از تثبیت نسخه اصلی، مسیرهای نوآورانه می‌تواند شامل شبیه‌سازی، واقعیت مجازی، agentic workflows و دانشگاه مهارت‌محور باشد.

اهداف و خروجی‌های مورد انتظار

حفظ مزیت رقابتی.

ورود به بازارهای جدید.

ایجاد ارزش آموزشی عمیق‌تر.

نیازمندی‌ها و قابلیت‌ها

VR labs، AI simulation، agentic enrollment، personal lifelong learning record، skill passport.

پیاده‌سازی پیشنهادی

Plugin architecture.

Simulation engine.

Credential ecosystem.

الگوریتم‌ها، مدل‌ها و منطق تصمیم‌گیری

Adaptive simulations

Agentic task automation

معیار پذیرش و کنترل کیفیت

نوآوری باید پس از پایداری هسته انجام شود.

ریسک‌ها و ملاحظات

افزودن زودهنگام ویژگی‌های آینده‌نگرانه می‌تواند تمرکز را از MVP بگیرد.

این بخش باید به گونه‌ای مستندسازی شود که تیم محصول، تیم فنی، تیم آموزشی و نهاد بهره‌بردار برداشت مشترکی از «پیوست آینده محصول و نوآوری» داشته باشند و بتوانند آن را به بک‌لاگ اجرایی، تست پذیرش و شاخص‌های عملیاتی تبدیل کنند.

# 119. ماتریس نهایی تکنولوژی‌های پیشنهادی

جدول زیر یک پیشنهاد اجرایی برای انتخاب تکنولوژی‌ها است. انتخاب نهایی باید بر اساس تیم، بودجه، نیاز استقرار، حساسیت داده و بازار هدف انجام شود. توصیه می‌شود برای هسته محصول از TypeScript و برای AI/Data از Python استفاده شود و مرز سرویس‌ها با API روشن باشد.

| لایه | گزینه اصلی | گزینه جایگزین | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Web | Next.js + TypeScript | React/Vite | برای SEO، داشبورد و PWA مناسب است. |
| Mobile | Flutter | React Native | Flutter برای UI یکپارچه و سرعت توسعه خوب است. |
| Backend Core | NestJS + TypeScript | Spring Boot Kotlin/Java | NestJS سرعت توسعه و یکپارچگی TS می‌دهد؛ Spring برای enterprise قوی است. |
| AI Services | Python + FastAPI | Ray Serve | اکوسیستم ML و LLM در Python بالغ‌تر است. |
| Database | PostgreSQL | MySQL | برای داده تراکنشی، JSONB و افزونه pgvector مناسب است. |
| Vector DB | Qdrant یا pgvector | Weaviate/Milvus | برای RAG و semantic search. |
| Search | OpenSearch | Elasticsearch | جستجوی متن و hybrid retrieval. |
| Analytics | ClickHouse | BigQuery/Snowflake | گزارش‌های حجیم و event analytics. |
| Queue/Event | Kafka/Redpanda | RabbitMQ/BullMQ | برای event-driven و پردازش async. |
| Live Class | LiveKit/mediasoup | Jitsi | WebRTC SFU برای کلاس تعاملی. |
| Video | FFmpeg + HLS + CDN | Cloud media services | پردازش و پخش ویدئو. |
| Infra | Kubernetes + Terraform | Docker Compose for MVP | برای مقیاس و استقرار enterprise. |
| Monitoring | Prometheus/Grafana/Loki | Datadog/New Relic | observability کامل. |

# 120. نقشه سرویس‌ها و مسئولیت‌ها

در معماری پیشنهادی، هر سرویس یک مسئولیت دامنه‌ای مشخص دارد. این تفکیک باعث می‌شود تیم‌ها بتوانند مستقل توسعه دهند و در عین حال مرز داده و مسئولیت روشن باقی بماند.

| سرویس | مسئولیت | داده‌های اصلی | فناوری پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |
| Identity Service | ورود، نقش، SSO، MFA | users, sessions, roles | Keycloak + NestJS adapters |
| Tenant Service | مدیریت موسسات و برند | tenants, settings, domains | NestJS + PostgreSQL |
| Course Service | درس، جلسه، منابع | courses, modules, resources | NestJS + PostgreSQL |
| Classroom Service | کلاس زنده و رویدادها | rooms, attendance, chat | Node.js + WebRTC stack |
| Media Service | ویدئو، ضبط، پردازش | media_assets, transcripts | Python workers + FFmpeg |
| AI Orchestration | مدیریت مدل و Agentها | prompts, ai_logs, contexts | Python FastAPI + Redis + Vector DB |
| Assessment Service | آزمون، تکلیف، بانک سوال | questions, attempts, grades | NestJS/Spring + PostgreSQL |
| Analytics Service | تحلیل یادگیری و داشبورد | events, metrics, features | Python + ClickHouse |
| Credential Service | گواهی و مدرک | certificates, badges | NestJS + PostgreSQL |
| Payment Service | شهریه، اشتراک، تسویه | invoices, payments | NestJS + secure payment gateway |

# 121. نمونه Backlog سطح بالا برای فاز اول

برای شروع توسعه، بک‌لاگ باید به Epic و Story تبدیل شود. نمونه زیر جهت‌دهنده است و باید پس از تحلیل دقیق نیاز مشتری اولویت‌بندی شود.

| Epic | User Story نمونه | اولویت | معیار پذیرش |
| --- | --- | --- | --- |
| مدیریت هویت | به عنوان دانشجو می‌خواهم با ایمیل/موبایل وارد شوم. | P0 | ورود، خروج، بازیابی رمز و نقش‌ها کار کند. |
| ساخت درس | به عنوان استاد می‌خواهم درس و جلسه ایجاد کنم. | P0 | درس با منابع و جلسات قابل انتشار باشد. |
| کلاس آنلاین | به عنوان استاد می‌خواهم کلاس زنده برگزار کنم. | P0 | حداقل ۵۰ نفر با چت و ضبط شرکت کنند. |
| ضبط و transcript | به عنوان دانشجو می‌خواهم بعد از کلاس متن و ویدئو ببینم. | P0 | ویدئو و متن قابل جستجو باشد. |
| AI Tutor | به عنوان دانشجو می‌خواهم از محتوای درس سوال بپرسم. | P0 | پاسخ با منبع درس تولید شود. |
| خلاصه‌سازی | به عنوان استاد می‌خواهم خلاصه کلاس تولید شود. | P1 | خلاصه قابل ویرایش و انتشار باشد. |
| آزمون ساده | به عنوان استاد می‌خواهم کوییز بسازم. | P1 | سوالات چندگزینه‌ای و نمره خودکار. |
| داشبورد | به عنوان مدیر می‌خواهم پیشرفت کلی را ببینم. | P1 | نمودار ثبت‌نام، حضور و تکمیل. |

# 122. منابع و استانداردهای مبنا

این سند برای طراحی محصول از مجموعه‌ای از استانداردها، منابع رسمی و روندهای روز صنعت آموزش دیجیتال استفاده می‌کند. در نسخه اجرایی قرارداد یا RFP، لازم است منابع به صورت دقیق‌تر و با تاریخ دسترسی کامل در پیوست حقوقی درج شوند.

فهرست منابع مفهومی و استانداردی

اسلایدهای ارسالی کاربر: «دانشگاه هوش مصنوعی / مرکز راهبری پژوهش و پیشرفت هوش مصنوعی»، شامل مفاهیم دانشگاه AI-Native، پروفایل شناختی پویا و آموزش چندعاملی.

1EdTech Learning Tools Interoperability 1.3 و LTI Advantage برای اتصال امن ابزارهای آموزشی، Assignment and Grade Services، Names and Role Provisioning و Deep Linking.

1EdTech QTI برای قابلیت تبادل سوال و آزمون بین سامانه‌ها.

1EdTech Caliper Analytics برای ثبت و تحلیل داده‌های فعالیت یادگیری.

NIST AI Risk Management Framework 1.0 و Generative AI Profile برای حاکمیت و مدیریت ریسک هوش مصنوعی.

OWASP Top 10 for Large Language Model Applications برای ریسک‌های امنیتی LLM مانند Prompt Injection، Sensitive Information Disclosure و Excessive Agency.

W3C WCAG 2.2 برای دسترسی‌پذیری وب و طراحی فراگیر.

نمونه‌های صنعتی و دانشگاهی شامل Canvas/Instructure IgniteAI، D2L Lumi، Docebo AI-first platform و الگوهای دانشگاهی AI در Michigan، UC Irvine، ASU، Yale، DeVry و سایر نمونه‌های جهانی.

توصیه اجرایی: قبل از شروع فاز توسعه، یک سند «استانداردهای الزام‌آور پروژه» تهیه شود که نسخه دقیق هر استاندارد، سطح پشتیبانی، سناریوهای تست، مسئول پیاده‌سازی و معیار پذیرش آن را مشخص کند.

# 123. جمع‌بندی نهایی

این پروپوزال نشان می‌دهد که دانشگاه آنلاین آینده یک سایت دوره یا سامانه کلاس آنلاین ساده نیست. دانشگاه آینده یک سیستم هوشمند، داده‌محور، چندعاملی و استاندارد است که در آن هر کلاس به دانش قابل استفاده تبدیل می‌شود، هر دانشجو یک مسیر اختصاصی دارد، هر استاد به کمک AI قدرت طراحی و تحلیل بیشتری پیدا می‌کند و هر مدیر آموزشی با داده واقعی تصمیم می‌گیرد.

مزیت رقابتی اصلی این طرح در ترکیب چهار لایه است: لایه آموزش استاندارد، لایه کلاس و محتوا، لایه هوش مصنوعی و عامل‌های شناختی، و لایه تحلیل و حاکمیت. اگر این چهار لایه از ابتدا هماهنگ طراحی شوند، محصول می‌تواند هم در بازار داخلی مزیت بومی ایجاد کند و هم در مقیاس جهانی با پلتفرم‌های پیشرفته رقابت کند.

خلاصه مزیت‌های راهبردی

AI به عنوان زیرساخت یادگیری، نه افزونه جانبی.

پروفایل شناختی پویا و مسیر یادگیری شخصی‌سازی‌شده.

معماری چندعاملی برای توضیح، تمرین، نقد، منتورینگ و ارزیابی.

کلاس آنلاین هوشمند با ضبط، transcript، خلاصه، کوییز و RAG.

استانداردهای جهانی برای interoperability و analytics.

حاکمیت AI، امنیت LLM، حفظ حریم خصوصی و human-in-the-loop.

تکنولوژی‌های مدرن و قابل مقیاس برای وب، موبایل، backend، AI و داده.

.